# 에이전트 파이프라인 시험 보고서

사람과 Claude Code 서브에이전트가 함께 일하는 웹 서비스 개발 파이프라인

작성일 2026-10-30  ·  저장소 github.com/dpcivl/agent-pipeline-lab

## 요약

웹 서비스(URL 단축) 기능 2개를 역할을 나눈 서브에이전트 7종과 메인 세션이 구현했습니다. 유효 실행 9회가 모두 끝까지 완주했고, 숨긴 평가 테스트(F1 107개, F2 152개)를 모두 100% 통과했습니다.

기능 하나에 API 단가 환산 $4.78~8.58, 전체 처리 토큰 650만~1,330만, 15~46분이 들었습니다. 비용의 약 절반은 메인 세션(Opus 5.5)에서 나왔습니다.

에이전트끼리 주고받은 메시지는 실행당 1.2만~2.4만 토큰으로, 전체 토큰의 0.14~0.22%에 불과했습니다. 토큰 대부분은 각 에이전트가 맥락을 반복해 읽는 데(캐시 읽기, 약 92%) 쓰였습니다.

같은 작업을 파이프라인 없이 Opus 한 세션으로 했다고 가정하면 비용이 약 1.6배($10.26)로 추정됩니다. 검증 없이 구현만 하는 단일 세션($6.59)과 파이프라인 전체($6.28)가 비슷했습니다.

자율(auto)과 사람 개입(human) 비교는 개입 실행에서도 사람이 메인 세션의 권장안을 그대로 골라 의미 있는 비교가 되지 못했고, F2까지 하고 시험을 중단했습니다.

# 1. 시험 개요

## 1.1 시험을 진행하게 된 이유

AI 코딩 에이전트를 실제 웹·앱 개발에 쓰려면 한 세션에 모든 일을 맡기는 방식보다, 사람의 개발 조직처럼 역할을 나눈 구조가 필요하다고 보았습니다. Claude Code는 메인 세션이 역할별 서브에이전트를 불러 일을 맡기는 기능을 제공합니다. 그러나 다음은 직접 돌려 보기 전에는 알 수 없었습니다.

설계 → 계획·목업 → 구현 → 테스트 → 리뷰·QA·보안 → 문서화로 이어지는 파이프라인이 실제 웹 서비스 개발에서 끝까지 동작하는가

에이전트끼리 실제로 어떤 지시와 보고를 주고받는가 (raw 프롬프트)

기능 하나를 만드는 데 토큰과 비용이 얼마나 드는가, 그중 에이전트 간 소통의 비중은 얼마인가

사람이 어느 시점에 얼마나 개입해야 하는가, 개입하지 않으면 품질이 떨어지는가

## 1.2 시험에서 얻고자 하는 아이디어

| 번호 | 질문 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 메인 세션과 서브에이전트가 주고받는 raw 프롬프트는 어떤 형식인가 | 트랜스크립트에서 지시와 보고 원문 추출 |
| Q2 | 에이전트 간 소통에 쓰이는 토큰은 얼마이고 전체 대비 비중은 | 메시지별 토큰 집계 |
| Q3 | 기능 하나를 끝까지 구현하는 총 토큰·비용·시간과 역할별 분포는 | API 호출별 usage 집계 |
| Q4 | 웹 화면이 있는 서비스에서도 동작하는가, 목업 → 승인 → 구현 흐름이 쓸모 있는가 | 파일럿 완주, 화면이 목업을 따르는지 |
| Q5 | 사람이 개입할 때와 하지 않을 때 품질과 토큰은 어떻게 다른가 | 자율 2회 vs 개입 2회 비교 (기능마다) |
| Q6·Q7 | 메인이 쓰는 지시의 구조, 사람이 프롬프트를 쓸 때 참고할 패턴 | 메시지 내용 분석 |

# 2. 시험 방법

## 2.1 대상 서비스와 기능

ShortLink라는 URL 단축 웹 서비스를 대상으로 삼았습니다. JSON API와 서버 렌더링 웹 화면을 함께 제공하며, Python 3.12, FastAPI, Jinja2 템플릿, SQLite, pytest를 씁니다. 작지만 API·화면·DB·보안 요소가 모두 있어 실제 웹 개발의 축소판으로 쓸 수 있습니다.

| 기능 | 내용 | 수용 기준 | 숨긴 평가 테스트 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 단축 URL 생성 API, 리다이렉트, 웹 화면(홈·결과·오류·404) | AC-1~23 | 107개 |
| F2 | 커스텀 별칭, 클릭 통계(API와 통계 화면), F1 DB 마이그레이션 | AC-1~23 | 152개 |
| F3 | 인증과 요청 수 제한 (설계와 평가 테스트만 준비, 실행하지 않음) | AC-1~22 | 92개 |

기능 설계서는 사람이 확정했고(파이프라인의 "설계" 단계), 이후 단계는 모두 에이전트가 맡았습니다.

## 2.2 파이프라인 구성

| 단계 | 담당 | 모델 | 하는 일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 사람 |  | 기능 설계서 작성·확정 (수용 기준 AC) |
| 1 | 메인 세션 | Opus 5.5 | 구현 계획, 해석 결정 기록, 코드 스켈레톤, HTML 화면 목업 작성 → 체크포인트 커밋 |
| H1 | 사람 |  | 계획·목업 승인 (개입 모드만) |
| 2 | implementer ∥ test-writer | Sonnet 5.5 | 코드 구현 ∥ 설계서 기준 테스트 작성 (동시 실행) |
| 3 | tester | Sonnet 5.5 | 테스트 실행, 실패를 code_bug / test_bug / spec_ambiguous로 분류. 수정 안 함. 실패 시 작성자가 수정 (최대 5회) |
| 4 | reviewer ∥ qa ∥ security | Opus / Sonnet / Opus | 코드 리뷰 ∥ 서버를 띄운 HTTP 블랙박스 검증 ∥ 보안 점검 (동시). blocker·major가 있으면 수정 후 재검토 (최대 5라운드) |
| H3·H4 | 사람 |  | 지적 우선순위 결정, 커밋 전 확인 (개입 모드만) |
| 5 | doc-keeper | Haiku 5.5 | 서비스 문서와 CHANGELOG 갱신, 기능 커밋 |
| 6 | 메인 세션 | Opus 5.5 | 실행 보고서 작성 |

서브에이전트끼리는 직접 대화하지 않습니다. 모든 지시와 보고는 메인 세션을 거칩니다(허브 구조).

각 역할의 시스템 프롬프트(역할 정의, 약 2,000자)에는 쓰기 가능한 파일 영역과 고정된 보고 형식이 들어 있습니다.

수정 라운드에서는 같은 에이전트를 이어 부르기(SendMessage)로 다시 불러 이전 맥락을 이어 씁니다.

## 2.3 실행 조건과 모드

Claude Code 데스크톱 앱, 메인 세션 Opus 5.5, 권한 모드 auto(위험한 명령만 분류기가 차단)

실행마다 같은 출발점에서 만든 별도 git worktree에서 진행. 실행끼리 서로의 결과를 볼 수 없게 격리

hook으로 역할별 쓰기 영역을 강제하고, 프로젝트 밖 읽기와 git push를 차단

자율 모드(auto): 사람 입력은 시작 명령 /run-feature F1 auto 하나뿐. 메인이 규칙대로 판단(major 이상만 수정, minor는 기록)

개입 모드(human): 사람이 H1(계획·목업 승인), H2(설계서 모호함), H3(리뷰 지적 우선순위), H4(커밋 전 확인)에서만 판단

## 2.4 측정 방법

| 측정 대상 | 방법 |
| --- | --- |
| 메시지(프롬프트) | Claude Code 트랜스크립트(jsonl)에서 지시·보고 원문을 추출해 한 메시지씩 저장. 개인 경로는 <HOME>으로 치환 |
| 토큰·비용 | 트랜스크립트의 API 호출별 usage(입력, 캐시 쓰기, 캐시 읽기, 출력)를 메시지 id로 중복 제거해 집계. 비용은 공개 API 단가로 환산 |
| 고정 비용 | 빈 지시("준비 완료"만 보고)로 7개 역할을 불러 서브에이전트 1회 호출의 최소 비용을 측정 (P2 측정) |
| 품질 | 에이전트가 볼 수 없는 위치에 둔 숨긴 평가 테스트로 채점, 자체 테스트 수와 커버리지, ruff·radon·bandit |
| 무결성 | 평가 테스트 파일에 canary 문자열을 넣어 접근 흔적 탐지, 쓰기 영역 밖 변경 검사 |

## 2.5 실행 목록

| 실행 | 모드 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| F1 파일럿 | 기본(사람 승인 포함) | 완주. 파이프라인 동작 확인 |
| F1 auto r1, r2 | 자율 | 완주 |
| F1 human r1, r2 | 개입 | 완주 |
| F2 auto r1, r2 | 자율 | 완주 (출발점: F1 human r1 결과) |
| F2 human r1, r2 | 개입 | 완주 |
| F1 auto r1 1차 시도 | 자율 | 무효 (실험 인프라 hook 버그). 집계에서 제외 |

유효 실행은 9회입니다. 아래 결과의 수치는 모두 이 9회 기준입니다.

# 3. 시험 결과

## 3.1 시험 진행하여 도출된 결과

| 실행 | 시간(분) | 사람 대기(분) | 숨긴 평가 테스트 | 리뷰 라운드 | API 호출 | 전체 토큰 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 파일럿 | 18.8 | 0 | 107/107 | 1 | 113 | 7.9M | $5.34 |
| F1 auto r1 | 19.8 | 0 | 107/107 | 2 | 139 | 10.6M | $7.14 |
| F1 auto r2 | 15.5 | 0 | 107/107 | 2 | 117 | 8.7M | $5.63 |
| F1 human r1 | 59.4 | 40.6 | 107/107 | 2 | 127 | 10.2M | $7.19 |
| F1 human r2 | 15.5 | 2.0 | 107/107 | 1 | 95 | 6.5M | $4.78 |
| F2 auto r1 | 16.7 | 0 | 259/259 | 1 | 105 | 8.2M | $5.46 |
| F2 auto r2 | 18.0 | 0 | 259/259 | 1 | 120 | 8.7M | $5.89 |
| F2 human r1 | 45.7 | 4.9 | 259/259 | 2 | 174 | 13.3M | $8.58 |
| F2 human r2 | 20.3 | 0.7 | 259/259 | 1 | 120 | 9.8M | $6.51 |

F2의 숨긴 평가 테스트는 F1(107개)과 F2(152개)를 함께 실행한 결과입니다. 비용은 공개 API 단가 환산값이며 구독 요금제의 실제 청구와 다릅니다.

### 주요 결과

파이프라인은 웹 서비스 개발에서 끝까지 동작했습니다(Q4). 9회 모두 API, 화면 4~7장, CSS·JS, 테스트, 문서를 만들고 기능 커밋까지 완료했습니다. 메인이 먼저 만든 HTML 목업이 구현과 검증의 기준이 되었습니다.

품질 점수는 모든 실행이 100%였습니다(천장 효과). 설계서 수용 기준만 확인하는 평가 테스트로는 실행 간 차이가 드러나지 않았습니다.

리뷰 단계는 평가 테스트가 못 잡는 결함을 실제로 찾았습니다. F1에서는 짝 없는 서로게이트 문자로 인한 500 오류를 reviewer·qa·security가 모두 독립적으로 지적했고, 자율 모드에서도 수정·재검토까지 끝냈습니다. F2에서는 여러 프로세스가 동시에 시작할 때 DB 마이그레이션이 실패하는 결함을 4회 모두 찾았습니다.

그러나 심각도 판정이 결과를 정했습니다. F2의 마이그레이션 결함은 실제로 재현되었지만 모든 실행에서 minor로 판정되어, 규칙상 자율 모드에서는 고치지 않았습니다. 메인이 "major로 올려 고치자"고 권한 개입 실행 1회에서만 수정되었습니다.

비용을 가른 것은 모드가 아니라 리뷰 라운드 수였습니다. 1라운드에서 major가 나와 2라운드를 돌면 $1.5~3이 더 들었습니다. 같은 모드 안의 편차가 모드 간 차이보다 컸습니다.

역할 분리는 지켜졌습니다. 쓰기 영역 밖 변경 0건, 평가 테스트 접근 0건. tester는 매번 파일을 바꾸지 않았음을 git status로 확인해 보고했습니다.

### 진행 타임라인

실행 두 개의 진행을 시간축에 그렸습니다. 막대는 메인이 지시를 보낸 때부터 그 에이전트의 보고가 돌아온 때까지이고, 메인 세션 줄의 세로선은 메인의 API 호출 한 번입니다. 회색 막대는 사람이 답하기까지 기다린 시간입니다.

그림 1. F1 auto r2 (자율). 사람 입력 없이 15.5분에 리뷰 2라운드까지 마쳤습니다.

그림 2. F2 human r1 (개입). 사람 판단 3번, 수정 라운드의 implementer와 security가 길었습니다.

병렬 구간이 실제로 겹쳐 돌았습니다. implementer와 test-writer, reviewer·qa·security가 같은 시각에 시작했고, 단계 길이는 가장 늦은 역할(주로 qa나 security)이 정했습니다.

메인은 서브에이전트가 일하는 동안 기다리고, 보고가 올 때마다 짧게 몰아서 처리합니다. 계획·목업 단계(처음 4~9분)는 메인 혼자 일하는 구간입니다.

수정 라운드의 길이는 수정 내용에 따라 크게 달랐습니다. F1 auto r2는 한 줄짜리 검증 추가라 수정, 재테스트, 재검토가 3분 안에 끝났습니다. F2 human r1은 implementer가 동시 시작 경쟁을 재현 스크립트로 120번 확인하느라 11분, security의 재검증이 8분 걸렸습니다.

F2에서는 사람 대기 시간이 짧았습니다. 가장 긴 것은 계획·목업 승인(H1) 3.9분이었고, H3와 H4는 1분 안에 답했습니다.

## 3.2 에이전트 간 작업 중 공유된 prompt의 raw 데이터

대표 실행으로 F1 auto r2(자율 모드, 15.5분, $5.63)를 골랐습니다. 사람 입력 없이 리뷰 1라운드에서 major를 찾아 수정하고 2라운드에서 해결을 확인하는 전체 루프가 들어 있기 때문입니다. 아래 상자는 트랜스크립트에서 추출한 원문 그대로이며, 개인 경로만 <HOME>으로 바꿨습니다. 긴 보고는 앞부분만 싣고 전문은 부록 A에 있습니다.

### 메시지 흐름 (F1 auto r2)

| # | 시각(UTC) | 보낸 쪽 → 받는 쪽 | 유형 | 토큰(추정) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05:06:10 | human → main | H-INPUT | 31 |
| 2 | 05:10:48 | main → implementer | T-TASK | 623 |
| 3 | 05:10:48 | main → test-writer | T-TASK | 539 |
| 4 | 05:12:19 | implementer → main | R-DONE | 1,204 |
| 5 | 05:13:28 | test-writer → main | R-DONE | 1,748 |
| 6 | 05:13:42 | main → tester | T-TASK | 192 |
| 7 | 05:13:52 | tester → main | R-DONE | 76 |
| 8 | 05:14:11 | main → reviewer | T-TASK | 291 |
| 9 | 05:14:11 | main → qa | T-TASK | 299 |
| 10 | 05:14:11 | main → security | T-TASK | 296 |
| 11 | 05:16:22 | reviewer → main | R-FINDINGS | 2,245 |
| 12 | 05:17:12 | security → main | R-FINDINGS | 2,703 |
| 13 | 05:17:43 | qa → main | R-FINDINGS | 2,073 |
| 14 | 05:18:12 | main → implementer | T-FIX | 393 |
| 15 | 05:18:15 | main → test-writer | T-FIX | 306 |
| 16 | 05:18:32 | implementer → main | R-DONE | 486 |
| 17 | 05:18:45 | test-writer → main | R-DONE | 618 |
| 18 | 05:18:50 | main → tester | T-RERUN | 110 |
| 19 | 05:19:01 | tester → main | R-DONE | 172 |
| 20 | 05:19:16 | main → reviewer | T-REREVIEW | 210 |
| 21 | 05:19:18 | main → qa | T-REREVIEW | 238 |
| 22 | 05:19:21 | main → security | T-REREVIEW | 140 |
| 23 | 05:19:38 | reviewer → main | R-FINDINGS | 832 |
| 24 | 05:19:56 | qa → main | R-FINDINGS | 830 |
| 25 | 05:20:02 | security → main | R-FINDINGS | 822 |
| 26 | 05:20:48 | main → doc-keeper | T-TASK | 364 |
| 27 | 05:21:39 | doc-keeper → main | R-DONE | 395 |

T-TASK 첫 지시, T-FIX 수정 지시, T-RERUN 재실행, T-REREVIEW 재검토, R-DONE 작업 보고, R-FINDINGS 검토 보고, H-INPUT 사람 입력

### 지시 프롬프트의 공통 구조

할 일 한 줄 → 읽을 문서의 경로(내용은 붙이지 않음) → 현재 상태와 만들 산출물 → 요점과 금지 사항 → "보고는 네 정의의 보고 형식으로"

동시에 일하는 쪽의 영역을 명시: "tests/는 test-writer가 동시에 쓰고 있다. 건드리지 마라."

검토 지시는 범위를 커밋 해시로 지정: git diff e8f75ad..166f2b6. 재검토는 "R-1이 해결됐는지, 이번 diff에 새 문제가 있는지 두 가지만"

이어 부르기로 다시 보낸 지시 끝에는 Claude Code가 "Address this before completing your current task."를 자동으로 붙였습니다.

### 3.2.1 구현 단계에서 쓴 프롬프트

① 메인 → implementer: 첫 구현 지시

#2 main → implementer [T-TASK] 05:10:48 UTC · 1,314자 · 약 623토큰 F1(단축 URL 생성과 리다이렉트)을 구현해 줘. 읽을 문서: - 설계서: docs/features/F1.md (수용 기준 AC-1~AC-23) - 구현 계획: docs/plans/F1-plan.md (모듈 구조, 인터페이스, 검증 순서와 오류 문구, 화면 문구와 마크업 요점) - 해석 결정: docs/plans/F1-decisions.md (D-1~D-7, 특히 D-2 공백·제어 문자 거절, D-3 Location 헤더의 비ASCII만 퍼센트 인코딩) - 화면 목업: docs/plans/mockups/F1-home.html, F1-result.html, F1-error.html, F1-not-found.html (F1-index.html은 목록) 스켈레톤이 이미 있다: src/shortlink/codes.py, validation.py, storage.py, api.py, web.py는 시그니처와 docstring만 있는 스텁이고, main.py의 create_app()에는 저장소 생성·스키마 준비·라우터 등록이 연결되어 있다. 스텁을 채우고 다음을 새로 만든다: - src/shortlink/templates/: base.html, home.html(홈과 입력 오류 겸용), result.html, not_found.html - src/shortlink/static/style.css: 목업의 <style> 블록에서 ".mockup-note"(목업 전용)를 뺀 나머지와 같게 - src/shortlink/static/copy.js: 목업 result 화면의 인라인 스크립트 동작을 그대로 옮김 (클립보드 API가 없을 때도 오류 없이) 요점: - 템플릿은 목업의 마크업 구조, 클래스 이름, 문구를 그대로 따른다. 목업 전용 안내 줄(.mockup-note)과 결과 화면의 인라인 <script>는 실제 화면에 넣지 않는다. - Jinja2 자동 이스케이프를 유지하고 ¦safe, Markup은 쓰지 않는다. - 고정 계약(CLAUDE.md): create_app(settings=None), Settings, 환경 변수 이름은 바꾸지 않는다. 확장만. - 테스트는 test-writer가 동시에 tests/test_api.py, tests/test_web.py로 쓰고 있다. tests/는 건드리지 마라. 간단한 자체 확인은 임시 스크립트 없이 `uv run python -c ...`나 TestClient로 해도 된다(저장소 밖 경로와 저장소 안 임시 파일은 만들지 마라). - 끝나기 전에 uv run ruff check src, uv run ruff format src를 실행한다. 보고는 네 정의의 보고 형식으로.

② 메인 → test-writer: 첫 테스트 작성 지시 (implementer와 동시에 보냄)

#3 main → test-writer [T-TASK] 05:10:48 UTC · 1,125자 · 약 539토큰 F1(단축 URL 생성과 리다이렉트)의 수용 기준 테스트를 작성해 줘. 읽을 문서: - 설계서: docs/features/F1.md (수용 기준 AC-1~AC-23) - 구현 계획: docs/plans/F1-plan.md — 특히 "5. 수용 기준과 테스트 대응" 표, 3장의 오류 문구 표, 4장의 화면 고정 문구 - 해석 결정: docs/plans/F1-decisions.md (D-1 스킴 대소문자 무시, D-2 공백·제어 문자 422, D-3 Location의 비ASCII만 퍼센트 인코딩, D-4 422 본문 {"detail": ...}, D-5 없는 코드는 항상 404 HTML) - 화면 목업: docs/plans/mockups/F1-home.html, F1-result.html, F1-error.html, F1-not-found.html 구현은 implementer가 동시에 진행 중이라 지금 src/shortlink/의 함수들은 NotImplementedError 스텁이다. 계획서의 인터페이스와 HTTP 동작 기준으로 써라(테스트가 지금 실패하는 것은 정상). 요점: - 파일: tests/test_api.py(AC-1~AC-15와 D-1~D-3 확인), tests/test_web.py(AC-16~AC-23). 필요하면 conftest.py에 픽스처를 추가만 한다(기존 settings, app, client 의미 유지). - 리다이렉트 검증은 리다이렉트를 따라가지 않게(follow_redirects=False) 한다. - 저장 여부(AC-9, AC-19)는 settings.db_path의 links 테이블 행 수를 sqlite3로 직접 센다. - AC-14는 같은 settings로 create_app을 다시 불러 새 TestClient로 확인한다. - AC-8 경계: 정확히 2,048자 URL은 201, 2,049자는 422. - 화면 문구는 목업/계획서의 고정 문구를 기준으로 하되, 마크업 공백이나 속성 순서 차이로 깨지지 않게 너무 문자열 그대로 비교하지는 마라(필요하면 정규식이나 html.parser로 확인). - 끝나기 전에 uv run ruff check tests, uv run ruff format tests를 실행한다. 보고는 네 정의의 보고 형식으로.

③ implementer → 메인: 구현 보고. 마지막 "남은 문제와 질문"에 서로게이트 결함 가능성을 적었고, 이것이 이후 major 지적으로 이어졌습니다.

#4 implementer → main [R-DONE] 05:12:19 UTC · 2,759자 · 약 1,204토큰 ## 결과: 완료 ## 변경 파일 - /C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/codes.py: `generate_code`를 `secrets.choice`로 구현 - .../src/shortlink/validation.py: `validate_url`을 계획의 검사 순서와 문구대로 구현(값은 바꾸지 않음). 호스트 없음 문구는 상수 `NO_HOST_MESSAGE`로 뺌 - .../src/shortlink/storage.py: `init_schema`, `create`(코드 충돌 시 재시도, 10회 실패하면 RuntimeError), `get`, `count`. 호출마다 연결을 열고 닫으며 `?` 바인딩을 씀. `created_at`은 `YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ` - .../src/shortlink/api.py: `POST /links` 구현. 201과 네 필드, 실패하면 422 `{"detail": ...}` - .../src/shortlink/web.py: `GET /`, `POST /`, `GET /{code}` 구현. 비ASCII 문자만 UTF-8 퍼센트 인코딩하는 `_encode_location` 추가 - .../src/shortlink/templates/base.html, home.html, result.html, not_found.html: 목업의 마크업, 클래스, 문구를 따름. `.mockup-note`와 인라인 `<script>`는 넣지 않고 `result.html`에 `<script src="/static/copy.js" defer>`만 둠 - .../src/shortlink/static/style.css: 목업 `<style>` 블록을 들여쓰기만 바꿔 옮김. `.mockup-note` 규칙과 안내 주석은 뺌 - .../src/shortlink/static/copy.js: 목업 스크립트 동작을 옮김. `navigator.clipboard`가 없거나 복사가 실패해도 오류 없이 넘어감 - `main.py`, `config.py`, `pyproject.toml`은 바꾸지 않았다. 의존성도 추가하지 않았다. ## 구현한 수용 기준 - AC-1~AC-4: `api.py`의 `create_link`와 `storage.py`의 `create`. `short_url`은 `settings.base_url`로 만들고 `url`은 받은 그대로 돌려줌 - AC-5~AC-8: `validation.py`. 스킴은 대소문자를 구분하지 않고(D-1), 길이는 2,048자까지 허용 - AC-9, AC-19: 검증을 통과한 뒤에만 `create`를 호출하므로 거절된 요청은 저장하지 않음 - AC-10, AC-11, AC-21, AC-23: `web.py`의 `follow`. 있으면 302와 `Location`, 없으면 `not_found.html` 404 - AC-12, AC-13: 요청마다 새 코드를 만들고 PRIMARY KEY 충돌 시 다시 만듦 - AC-14: SQLite 파일에 저장하고 `create_app`이 `init_schema`를 부름(기존 `main.py`) - AC-15: `storage.py`의 UTC `created_at` - AC-16~AC-18, AC-20, AC-22: `home.html`, `result.html`, `base.html`. `¦safe`와 `Markup`은 쓰지 않았고 `<script>` 입력이 `&lt;script&gt;`로 나옴을 직접 확인함 - AC-19: `POST /` 실패 시 `home.html`을 422로 렌더링하고 `error`와 `url_value`를 넘김. 입력칸에 `aria-invalid`와 `aria-describedby`를 붙임 TestClient로 직접 확인한 것: 생성, 302 `Location`, 422 각 경우, 폼 결과·오류 화면, 404 화면, 비ASCII URL의 `Location`(`https://%EC%98%88%EC%8B%9C.com/...?a=<>`), `/static/style.css`와 `/static/copy.js` 200. `uv run ruff check src`는 통과했고 `uv run ruff format src`도 실행함. pytest는 돌리지 않았다(테스트 파일이 아직 없음). ## 계획에 없던 판단 - `urlsplit`이 ValueError를 내는 URL(예: `http://[abc`)은 "호스트 없음" 문구로 422 처리: 검증 중 예외가 나면 500이 되므로. 이 경우 스킴 검사가 호스트 검사보다 먼저 일어나지 않는다. 예를 들어 `ftp://[abc`는 스킴 문구가 아니라 호스트 문구가 나온다. - API 본문이 JSON이 아니거나 객체가 아닐 때의 `detail`: 계획에 문구가 없어서 `요청 본문은 {"url": ...} 형태의 JSON 객체여야 합니다.`로 정함(D-4는 422만 정함). - 폼의 `url` 값이 파일 업로드 등 문자열이 아니면 `None`으로 보고 "URL을 입력해 주세요."로 처리. ## 남은 문제와 질문 - 짝 없는 서로게이트 문자(JSON `"\ud800"` 같은 값)가 든 URL은 현재 검증을 통과한다. 그런데 SQLite에 저장할 때 UnicodeEncodeError가 나서 API가 500을 돌려줄 것으로 보인다(이 경우는 직접 실행해 보지 않음). 설계서와 D-2에 없는 규칙이라 추가하지 않았다. 필요하면 검증 규칙에 넣는 결정이 필요하다. - tests/는 건드리지 않았고, 틀렸다고 판단한 테스트는 없다.

④ test-writer → 메인: 테스트 작성 보고

#5 test-writer → main [R-DONE] 05:13:28 UTC · 5,146자 · 약 1,748토큰 ## 결과: 완료 AC-1~AC-23과 D-1~D-5에 대응하는 테스트를 모두 작성했습니다. 작성 중 implementer의 구현이 이미 `src/`에 들어와 있어서 `uv run pytest`를 돌렸고 89개가 모두 통과했습니다. `uv run ruff check tests`는 통과했고 `uv run ruff format tests`도 실행했습니다. 구현을 보고 테스트를 맞추지는 않았고, 설계서와 계획서 기준으로 썼습니다. ## 변경 파일 - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\tests\conftest.py: `count_links` 픽스처만 추가했습니다. `settings.db_path`의 `links` 테이블 행 수를 sqlite3로 직접 셉니다. 기존 `settings`, `app`, `client`는 그대로입니다. - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\tests\test_api.py: AC-1~AC-15와 D-1~D-4 테스트입니다. - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\tests\test_web.py: AC-16~AC-23과 D-5, D-7 테스트입니다. `html.parser` 기반의 작은 헬퍼로 공백과 속성 순서에 영향받지 않게 확인합니다. ## 수용 기준과 테스트 대응 - AC-1: `test_ac1_create_returns_201_with_four_fields` - AC-2: `test_ac2_code_is_seven_alphanumeric_chars_and_short_url_uses_base_url`, `test_ac2_short_url_follows_configured_base_url` - AC-3: `test_ac3_response_url_is_exactly_the_request_url` (쿼리, 대소문자 섞인 URL, 비ASCII, `%20`을 parametrize) - AC-4: `test_ac4_http_url_is_accepted` - AC-5: `test_ac5_non_http_scheme_is_rejected` (4개 URL parametrize, 오류 문구 확인) - AC-6: `test_ac6_missing_non_string_or_empty_url_is_rejected` (`{}`, 다른 키, null, 빈 문자열, 숫자, 리스트), `test_d4_broken_or_non_object_json_body_is_422` - AC-7: `test_ac7_url_without_host_is_rejected` - AC-8: `test_ac8_url_of_exactly_2048_chars_is_accepted`, `test_ac8_url_of_2049_chars_is_rejected` - AC-9: AC-5~AC-8과 D-2 각 거절 테스트 안에서 `count_links() == 0`을 확인합니다. 추가로 `test_ac9_all_rejected_requests_leave_nothing_stored`, `test_ac9_rejection_does_not_disturb_later_creation`이 있습니다. - AC-10: `test_ac10_get_code_redirects_to_original_url`, `test_ac10_redirect_keeps_ascii_characters_exactly` (모두 `follow_redirects=False`) - AC-11: `test_ac11_unknown_code_returns_404`, `test_ac11_unknown_code_is_404_even_after_other_links_exist` - AC-12: `test_ac12_same_url_twice_gives_different_codes_that_both_redirect`, `test_ac12_duplicate_urls_are_not_merged_in_storage` … (이하 27줄 생략. 전문은 부록 A)

⑤ 메인 → implementer: 리뷰 1라운드 major 수정 지시. 세 검토자의 같은 지적을 묶고, 메인이 결정(D-10)까지 내려 보냅니다.

#14 main → implementer [T-FIX] 05:18:12 UTC · 805자 · 약 393토큰 리뷰 1라운드 major 1건을 고쳐 줘. reviewer R-1, security S-1, qa Q-1이 같은 문제를 지적했다. 문제: POST /links에 {"url": "https://example.com/\ud800"}처럼 짝 없는 서로게이트가 든 URL을 보내면 validate_url을 통과하고, storage.create의 sqlite3 INSERT에서 UnicodeEncodeError가 나서 500이 된다. 본문에 UTF-8 서로게이트 바이트(\xed\xa0\x80)를 그대로 넣어도 json.loads가 surrogatepass로 디코딩해 같은 결과가 나온다. 결정(docs/plans/F1-decisions.md D-10, 계획서 3장 검사 순서 표 4-1 행): URL에 서로게이트 문자(U+D800~U+DFFF)가 하나라도 있으면 URLValidationError로 거절, 문구는 정확히 `URL에 쓸 수 없는 문자가 있습니다.`. 검사 위치는 D-2 공백·제어 문자 검사 바로 다음, 스킴 검사 전. validate_url 안에 두어 API와 폼이 같은 규칙을 쓰게 한다. 다른 Cc/Cf 문자 거절(S-3)이나 그 밖의 minor 지적은 이번에 반영하지 않는다. tests/는 test-writer가 동시에 회귀 테스트를 추가하니 건드리지 마라. 끝나면 ruff check/format 하고, 직접 TestClient로 두 경우(JSON 이스케이프, 원시 바이트)가 422인지 확인한 뒤 보고 형식으로 보고해 줘. Address this before completing your current task.

⑥ 메인 → test-writer: 같은 결정에 대한 회귀 테스트 지시

#15 main → test-writer [T-FIX] 05:18:15 UTC · 674자 · 약 306토큰 리뷰 1라운드 결과로 새 결정 D-10이 생겼다. 회귀 테스트를 tests/test_api.py에 추가해 줘(implementer가 동시에 src를 고치는 중이다). D-10(docs/plans/F1-decisions.md, 계획서 3장 표 4-1 행): URL에 서로게이트 문자(U+D800~U+DFFF)가 있으면 422, 본문 {"detail": "URL에 쓸 수 없는 문자가 있습니다."}, 저장 행 수 0. 추가할 테스트: 1. JSON 이스케이프: content=b'{"url": "https://example.com/\\ud800"}' (headers content-type application/json) → 422, detail 문구, count_links()==0 2. 원시 바이트: 본문에 UTF-8 인코딩된 서로게이트 바이트 b'\xed\xa0\x80'을 그대로 넣은 경우 → 422, 행 수 0 3. 호스트 부분의 서로게이트(예: "http://\ud800.com/")도 422 (가능하면 parametrize로 묶어도 된다.) 폼 경로는 서로게이트가 U+FFFD로 바뀌어 재현되지 않으니 테스트하지 않아도 된다. ruff check/format tests 후 보고 형식으로 보고해 줘. Address this before completing your current task.

⑦ implementer → 메인: 수정 보고

#16 implementer → main [R-DONE] 05:18:32 UTC · 940자 · 약 486토큰 ## 결과: 완료 ## 변경 파일 - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\src\shortlink\validation.py: `validate_url`에 서로게이트 검사를 추가함. U+D800~U+DFFF 문자가 하나라도 있으면 `URLValidationError("URL에 쓸 수 없는 문자가 있습니다.")`를 낸다. 위치는 공백·제어 문자 검사 바로 다음, `urlsplit`과 스킴 검사 앞이다. 함수 docstring의 검사 순서도 갱신함. - 그 밖의 파일은 바꾸지 않았다. 검사가 `validate_url` 안에 있어서 API와 폼이 같은 규칙을 쓴다. ## 구현한 수용 기준 - 이번 수정은 R-1/S-1/Q-1 지적(D-10, 계획서 표 4-1행)에 대한 것이다. AC-9(거절된 요청은 저장하지 않음)와 AC-19를 서로게이트 입력에도 지키게 됨: `validation.py`. - TestClient로 직접 확인한 결과: - JSON 이스케이프 `"\ud800"`를 보내면 422이고 `detail`은 `URL에 쓸 수 없는 문자가 있습니다.` - 원시 UTF-8 서로게이트 바이트 `\xed\xa0\x80`를 본문에 넣어도 422이고 같은 문구 - 정상 비ASCII URL(`https://예시.com/😀`, 이모지는 정상적인 비BMP 문자)은 여전히 201 - 두 거절 뒤 저장소의 링크 수는 정상 요청 1건뿐이라 거절 요청은 저장되지 않음 - `uv run ruff check src`는 통과했고 `uv run ruff format src`는 변경 없음. pytest는 돌리지 않았다(tests/는 건드리지 않음). ## 계획에 없던 판단 - 없음 ## 남은 문제와 질문 - 없음. S-3(다른 Cc/Cf 문자 거절)과 그 밖의 minor 지적은 지시대로 반영하지 않았다.

### 3.2.2 검증 단계에서 쓴 프롬프트

① 메인 → tester: 테스트 실행·판정 지시와 보고

#6 main → tester [T-TASK] 05:13:42 UTC · 446자 · 약 192토큰 F1 테스트를 실행하고 판정해 줘. 테스트 루프 1회차다. - 설계서: docs/features/F1.md (AC-1~AC-23) - 해석 결정: docs/plans/F1-decisions.md (D-1~D-9). 설계서에 없는 동작이라도 이 결정 기록에 있으면 기준으로 삼아라. - 계획: docs/plans/F1-plan.md - 테스트: tests/test_api.py, tests/test_web.py, tests/conftest.py `uv run pytest -q`로 실행하고, 실패가 있으면 각각 code_bug / test_bug / spec_ambiguous로 분류해 네 정의의 보고 형식으로 보고해 줘. 린트(`uv run ruff check src tests`)와 포맷 확인(`uv run ruff format --check src tests`) 결과도 한 줄씩 덧붙여 줘.

#7 tester → main [R-DONE] 05:13:52 UTC · 193자 · 약 76토큰 ## 결과: PASS ## 요약: 통과 89 / 실패 0 / 에러 0 ## 실패 목록 없음 ## 린트/포맷 - ruff check: All checks passed! - ruff format --check: 11 files already formatted ## 변경 없음 확인 - git status: 출력 없음 (변경된 파일 없음, clean)

② 메인 → reviewer: 코드 리뷰 1라운드 지시. implementer의 질문을 판단 대상으로 넘깁니다.

#8 main → reviewer [T-TASK] 05:14:11 UTC · 623자 · 약 291토큰 F1 코드 리뷰 1라운드를 해 줘. 리뷰 체크포인트 커밋은 166f2b6(HEAD)이고, 기준 스냅샷 e8f75ad 이후의 F1 변경 전체가 대상이다(`git diff e8f75ad..166f2b6`). - 설계서: docs/features/F1.md (AC-1~AC-23) - 계획: docs/plans/F1-plan.md - 해석 결정: docs/plans/F1-decisions.md (D-1~D-9). 결정 기록에 있는 동작은 설계서 위반으로 보지 말고, 결정 자체가 문제라고 판단하면 근거와 함께 지적해라. - 목업: docs/plans/mockups/F1-*.html - 코드: src/shortlink/ (main.py, codes.py, validation.py, storage.py, api.py, web.py, templates/, static/) - 테스트: tests/ (현재 89개 모두 통과) - 고정 계약: CLAUDE.md 참고로 implementer가 남긴 질문이 하나 있다: 짝 없는 서로게이트 문자(JSON "\ud800")가 든 URL이 검증을 통과해 저장 시 500이 날 수 있다는 것. 이것도 판단에 포함해 줘. 네 정의의 보고 형식(R-번호, 심각도)으로 보고해 줘.

③ reviewer → 메인: 리뷰 1라운드 보고 (major 1, minor 3)

#11 reviewer → main [R-FINDINGS] 05:16:22 UTC · 4,531자 · 약 2,245토큰 ## 결과: 지적 4건 (blocker 0, major 1, minor 3) 검토 범위는 `git diff e8f75ad..166f2b6` 전체(src, templates, static, tests, plan/decisions/mockups)입니다. 규칙에 따라 읽기만 했고, 서버 실행이나 pytest/ruff 실행은 하지 않았습니다. 이전 판단의 근거는 코드를 읽어서 얻었고, 설치된 Starlette 소스도 함께 읽었습니다. AC-1~AC-23은 코드와 테스트 모두 빠짐없이 대응합니다. 고정 계약도 지켰습니다. `create_app` 시그니처는 그대로이고, 스키마 준비와 라우터 등록이 이 함수 안에서 끝납니다. `Settings`는 바뀌지 않았고, conftest에는 `count_links` 픽스처만 추가되었습니다. 템플릿 4개는 목업 4개와 마크업 구조, 클래스 이름, 문구, `<title>`이 일치하고, style.css는 목업 `<style>` 블록에서 목업 전용 부분을 뺀 것과 같습니다. `¦safe`와 `Markup`은 쓰지 않았고 자동 이스케이프가 켜져 있습니다. D-1~D-9 결정에는 문제가 없다고 봅니다. D-2(공백·제어 문자 거절)와 D-3(비ASCII만 퍼센트 인코딩)은 Location 헤더 안전성 측면에서 근거가 타당합니다. ## 지적 목록 ### R-1 [major] 짝 없는 서로게이트가 든 URL이 검증을 통과해 POST /links가 500을 냄 (implementer 질문에 대한 판단) - 위치: src/shortlink/validation.py:37-48, src/shortlink/api.py:24·33, src/shortlink/storage.py:53-56 - 문제: 질문에 적힌 문제가 실제로 생깁니다. `{"url": "https://example.com/\ud800"}`처럼 JSON 이스케이프로 보내도 되고, 본문에 UTF-8로 인코딩된 서로게이트 바이트 `ED A0 80`을 그대로 넣어도 됩니다. 두 경우 모두 `request.json()`이 짝 없는 서로게이트가 든 `str`를 돌려줍니다. Starlette는 `json.loads(body)`를 호출하고, 표준 `json.loads`는 bytes를 `'surrogatepass'`로 디코딩합니다. 이 문자는 `isspace()`가 아니고 `ord >= 0x20`이라서 D-2 검사에 걸리지 않습니다. `urlsplit`과 `hostname`도 예외 없이 통과합니다. 그 결과 `repository.create()`에서 sqlite3가 파라미터를 UTF-8로 바꾸다 `UnicodeEncodeError`를 내고, 아무도 잡지 않아 500이 됩니다. 커밋 전에 실패하므로 저장은 되지 않습니다. 폼 경로(`POST /`)는 영향이 없습니다. Starlette formparsers.py:115의 `unquote_plus`가 기본값 `errors='replace'`로 U+FFFD로 바꾸기 때문입니다. - 근거: 클라이언트 입력만으로 미처리 예외와 500을 일으킬 수 있습니다. 이런 문자열은 UTF-8로 저장할 수 없으니 "URL은 받은 그대로 저장"도 지킬 수 없습니다. 거절하는 수밖에 없고, D-4의 방침에 맞추면 잘못된 입력은 422여야 합니다. 설계서의 거절 목록에는 없는 경우이므로 결정 기록도 필요합니다. - 수정 제안: `validate_url`의 D-2 검사 근처에서 서로게이트(U+D800~U+DFFF)를 거절하고 422를 돌려주세요. 예를 들면 `try: value.encode("utf-8") except UnicodeEncodeError: raise URLValidationError(...)`입니다. 문구는 기존 "URL에 공백이나 제어 문자를 넣을 수 없습니다."를 다시 쓰거나 "URL에 사용할 수 없는 문자가 있습니다." 같은 새 문구를 정하면 됩니다. `validate_url` 안에 두어야 API와 폼이 같은 규칙을 씁니다. `docs/plans/F1-decisions.md`에 D-10으로 기록하고, test_api.py에 테스트 두 개를 추가해 주세요. 하나는 `content=b'{"url": "https://example.com/\\ud800"}'`를 보내 422와 행 수 0을 확인하고, 다른 하나는 원시 바이트 `\xed\xa0\x80`을 넣은 경우를 확인합니다. ### R-2 [minor] async 핸들러 안에서 동기 sqlite3 I/O를 호출함 - 위치: src/shortlink/api.py:33, src/shortlink/web.py:51·62 - 문제: `async def` 핸들러가 `repository.create()`와 `get()`을 직접 부릅니다. 이 메서드들은 `sqlite3.connect`, INSERT, commit을 동기로 실행하므로 그동안 이벤트 루프가 멈춥니다. 디스크가 느리거나 쓰기 잠금을 기다리는 동안(sqlite 기본 timeout 5초) 다른 요청도 모두 함께 멈춥니다. - 근거: FastAPI의 async 핸들러는 이벤트 루프 위에서 바로 실행됩니다. 계획서가 `async def`를 정한 이유는 `await request.json()`과 `await request.form()` 때문이었고, DB 호출을 루프에서 실행하라는 의도는 아니었습니다. - 수정 제안: `await run_in_threadpool(repo.create, url)`처럼 감싸 주세요(`starlette.concurrency`). `follow`는 await할 것이 없으니 `def`로 바꿔도 됩니다. F1 규모에서는 당장 장애가 날 수준은 아니어서 minor로 분류했습니다. ### R-3 [minor] 복사가 실패하거나 클립보드 API가 없으면 사용자에게 아무 반응이 없음 - 위치: src/shortlink/static/copy.js:5-7, 13 - 문제: `navigator.clipboard`가 없을 때와 `writeText`가 거부됐을 때 모두 아무 일도 하지 않습니다. `navigator.clipboard`는 보안 컨텍스트에서만 제공되므로 localhost가 아닌 http 배포(`SHORTLINK_BASE_URL=http://...`)에서는 없습니다. 이런 환경에서는 버튼을 눌러도 아무 반응이 없어 사용자가 복사됐는지 알 수 없습니다. - 근거: 설계서는 "복사" 버튼이 단축 URL을 클립보드에 복사한다고 정했습니다. 오류 없이 넘어가는 것은 의도된 동작(주석)이지만, 이 경우 기능 자체가 조용히 사라집니다. - 수정 제안: 실패할 때 단축 URL 링크의 텍스트를 선택해 수동 복사를 돕거나, `document.execCommand("copy")`로 대체하세요. 아니면 "복사하지 못했습니다" 같은 짧은 상태 문구를 보여 주세요. 목업은 성공 경로만 정했으므로, 문구를 추가한다면 결정 기록에 남겨 주세요. ### R-4 [minor] 템플릿 디렉터리 경로가 두 곳에 정의됨 - 위치: src/shortlink/main.py:25 (`TEMPLATES_DIR`, 사용되지 않음), src/shortlink/web.py:14 - 문제: main.py의 `TEMPLATES_DIR`는 스켈레톤에 처음부터 있던 상수인데 어디서도 쓰지 않습니다. 실제 템플릿 객체는 web.py에서 같은 경로를 다시 계산해 씁니다. 그래서 경로의 기준이 둘로 갈립니다. - 근거: 나중에 경로를 바꿀 때 한쪽만 고칠 위험이 있습니다. main이 web을 import하므로 web이 main에서 가져오면 순환 import가 됩니다. - 수정 제안: 경로 상수를 순환이 없는 모듈(예: 새 `shortlink/paths.py`나 `shortlink/__init__.py`)로 옮겨 main.py와 web.py가 함께 쓰게 하세요. 아니면 main.py의 상수를 쓰지 않는 상수라고 주석으로 밝혀 두세요. main.py는 고정 계약 파일이지만 상수를 옮기는 것은 확장 범위에 들어갑니다. ## 이전 지적 확인 (2라운드부터) - 해당 없음 (1라운드) 관련 파일: - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\src\shortlink\validation.py - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\src\shortlink\api.py - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\src\shortlink\storage.py - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\src\shortlink\web.py … (이하 3줄 생략. 전문은 부록 A)

④ 메인 → qa: 서버를 실제로 띄워 블랙박스 검증하라는 지시와 보고

#9 main → qa [T-TASK] 05:14:11 UTC · 560자 · 약 299토큰 F1 QA 1라운드를 해 줘. 리뷰 체크포인트 커밋은 166f2b6(HEAD)이다. 서버를 실제로 띄워 설계서 docs/features/F1.md의 AC-1~AC-23을 모두 HTTP 요청으로 검증해 줘. 해석 결정 docs/plans/F1-decisions.md(D-1~D-9)에 적힌 동작도 기준으로 삼는다(예: 공백이 든 URL 422, Location의 비ASCII만 퍼센트 인코딩, 없는 코드는 항상 404 HTML). 화면은 홈 → 폼 제출(성공/실패) → 결과 링크 → 리다이렉트 흐름으로 확인하고, HTML의 문구·링크·오류 표시를 목업(docs/plans/mockups/F1-home.html, F1-result.html, F1-error.html, F1-not-found.html)과 비교해 줘. /static/style.css, /static/copy.js가 제공되는지도 확인해라. AC-14는 같은 DB 파일로 서버를 재시작한 뒤 이전 코드로 리다이렉트되는지로 확인한다. 끝나면 서버를 반드시 종료하고 포트가 비었는지 확인해라. 네 정의의 보고 형식(Q-번호)으로 보고해 줘.

#13 qa → main [R-FINDINGS] 05:17:43 UTC · 5,104자 · 약 2,073토큰 ## 결과: 지적 3건 (blocker 0, major 1, minor 2) 서버는 정상 기동했고(임시 DB, 포트 8765), AC-1~AC-23이 모두 통과했습니다. 종료 확인: 8765 포트에 LISTEN 소켓이 없고 TIME_WAIT 항목만 남았습니다. 저장소 파일은 수정하지 않았습니다. ## 수용 기준 검증 ¦ 수용 기준 ¦ 요청 ¦ 기대 ¦ 실제 ¦ 판정 ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ AC-1 ¦ POST /links {"url":"https://example.com/path?q=1"} ¦ 201, code/short_url/url/created_at ¦ 201, 4개 필드 모두 있음 ¦ 통과 ¦ ¦ AC-2 ¦ 위 응답과 추가 응답 확인 ¦ 7자 영숫자, short_url=base_url/code ¦ `DQqlMrx`, `http://127.0.0.1:8765/DQqlMrx` ¦ 통과 ¦ ¦ AC-3 ¦ 위 응답의 url ¦ 요청 URL과 동일 ¦ 동일. `HTTPS://Example.com/A`, `a%20b#frag`, 비ASCII, `<>"` 모두 글자 그대로 ¦ 통과 ¦ ¦ AC-4 ¦ http://example.com ¦ 201 ¦ 201 ¦ 통과 ¦ ¦ AC-5 ¦ ftp:, javascript:, data:, mailto: ¦ 422 ¦ 모두 422 ("http:// 또는 https://로 시작하는 URL만 줄일 수 있습니다.") ¦ 통과 ¦ ¦ AC-6 ¦ {}, {"url":123}, {"url":""}, null ¦ 422 ¦ 422 (문구 "URL을 입력해 주세요." / "URL은 문자열이어야 합니다.") ¦ 통과 ¦ ¦ AC-7 ¦ https:// ¦ 422 ¦ 422 ("URL에 호스트(도메인)가 없습니다.") ¦ 통과 ¦ ¦ AC-8 ¦ 2048자 / 2049자 ¦ 201 / 422 ¦ 201 / 422 ("URL은 2,048자를 넘을 수 없습니다.") ¦ 통과 ¦ ¦ AC-9 ¦ 거절 요청 후 DB 확인 (API ftp, API 숫자, 폼 javascript:) ¦ 행 수 불변 ¦ links 행 수 117 -> 117 ¦ 통과 ¦ … (이하 46줄 생략. 전문은 부록 A)

⑤ 메인 → security: 보안 점검 지시와 보고

#10 main → security [T-TASK] 05:14:11 UTC · 599자 · 약 296토큰 F1 보안 점검 1라운드를 해 줘. 리뷰 체크포인트 커밋은 166f2b6(HEAD)이고, 기준 스냅샷 e8f75ad 이후 변경 전체가 대상이다(`git diff e8f75ad..166f2b6`). - 설계서: docs/features/F1.md (F1 범위: 생성, 검증, 리다이렉트, 웹 화면. 인증·요청 수 제한은 F3 범위 밖) - 해석 결정: docs/plans/F1-decisions.md (D-2 공백·제어 문자 거절, D-3 Location 헤더의 비ASCII 퍼센트 인코딩 등) - 코드: src/shortlink/ (validation.py, storage.py, api.py, web.py, templates/, static/copy.js) 특히 봐 줄 것: 스킴 검증 우회(대소문자, 앞쪽 공백/제어 문자, 유니코드), Location 헤더 주입, SQL 바인딩, 템플릿 XSS(속성값 포함, data-copy, href), 오류 응답의 내부 정보 노출, 짝 없는 서로게이트 문자 같은 입력으로 인한 500, bandit 결과. 범위 밖(F3)인 rate limit은 minor 제안으로만 적어라. 네 정의의 보고 형식(S-번호)으로 보고해 줘.

#12 security → main [R-FINDINGS] 05:17:12 UTC · 5,509자 · 약 2,703토큰 ## 결과: 지적 5건 (blocker 0, major 1, minor 4) 대상은 `git diff e8f75ad..166f2b6`입니다(src/shortlink/ 전체와 템플릿, static/copy.js). 원격에서 악용할 수 있는 취약점(blocker)은 찾지 못했습니다. bandit은 `uv run bandit -r src -q`로 실행하면 Windows 애플리케이션 제어 정책(os error 4551)이 실행 파일을 차단합니다. 그래서 `uv run python -m bandit -r src -q`로 돌렸고, 출력 없이 exit 0으로 지적이 없었습니다. 직접 확인할 때는 scratchpad의 스크립트에서 TestClient를 썼고, 저장소 파일은 하나도 수정하지 않았습니다. ## 지적 목록 ### S-1 [major] 짝 없는 서로게이트 문자가 검증을 통과해 500 발생 - 위치: C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/validation.py:37 (검증 누락), C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/storage.py:53 (예외 발생 지점), C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/api.py:30-33 - 취약점: JSON 이스케이프 `\ud800`은 `json.loads`를 거치면 짝 없는 서로게이트가 됩니다. `validate_url`은 이 문자를 거르지 않습니다. 그 뒤 sqlite3가 INSERT하면서 UTF-8로 인코딩하다가 `UnicodeEncodeError: surrogates not allowed`를 냅니다. 이 예외는 처리되지 않습니다. 확인 결과 `{"url": "http://a.com/\ud800"}`와 `{"url": "http://\ud800.com/"}` 모두 500이었습니다. 저장된 행은 0건이고, 응답 본문은 일반적인 "Internal Server Error"뿐이라 내부 정보는 나가지 않습니다. 같은 값이 다른 경로로 저장되더라도 `web.py:22`의 `quote(char)`와 JSONResponse 인코딩에서 다시 500이 납니다. 웹 폼에서는 재현되지 않았습니다. urlencoded 값은 대체 문자(U+FFFD)로, multipart 값은 latin-1로 대체 디코딩되기 때문입니다. - 공격 시나리오: 인증 없이 누구나 이 요청 하나로 500을 반복해서 일으킬 수 있습니다. 오류 로그와 모니터링을 오염시킬 수 있고, D-8이 막으려던 "검증 중 예외로 500"과 같은 종류의 구멍입니다. 데이터가 오염되거나 정보가 새지는 않습니다. - 수정 제안: `validate_url`에서 `value.encode("utf-8")`을 시도하고, `UnicodeEncodeError`가 나면 422로 거절합니다(예: "URL에 쓸 수 없는 문자가 있습니다."). 또는 문자 검사 루프에 `0xD800 <= ord(char) <= 0xDFFF` 조건을 더합니다. API와 웹 양쪽의 회귀 테스트도 추가합니다. ### S-2 [minor] 깊게 중첩된 JSON 본문이 RecursionError로 500 - 위치: C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/api.py:23-26 … (이하 33줄 생략. 전문은 부록 A)

⑥ 수정 후: tester 재실행, reviewer 2라운드 재검토 지시와 보고

#18 main → tester [T-RERUN] 05:18:50 UTC · 271자 · 약 110토큰 리뷰 1라운드 수정 후 테스트를 다시 실행해 줘. 변경: src/shortlink/validation.py에 서로게이트 문자 거절 추가(결정 D-10, docs/plans/F1-decisions.md), tests/test_api.py에 D-10 테스트 추가. 이전과 같이 uv run pytest -q, ruff check, ruff format --check 결과를 보고 형식으로 알려 줘. Address this before completing your current task.

#19 tester → main [R-DONE] 05:19:01 UTC · 412자 · 약 172토큰 ## 결과: PASS ## 요약: 통과 96 / 실패 0 / 에러 0 ## 실패 목록 없음 ## 린트/포맷 - ruff check: All checks passed! - ruff format --check: 11 files already formatted ## 변경 없음 확인 - git status: 아래 5개 파일이 수정된 상태로 나옴. 이 파일들은 내가 바꾼 것이 아니고, 이번 수정에서 코디네이터나 다른 역할이 바꾼 것으로 보임. 나는 어떤 파일도 수정하지 않았음. - docs/plans/F1-decisions.md - docs/plans/F1-plan.md - docs/plans/mockups/F1-index.html - src/shortlink/validation.py - tests/test_api.py

#20 main → reviewer [T-REREVIEW] 05:19:16 UTC · 399자 · 약 210토큰 F1 코드 리뷰 2라운드다. 직전 리뷰 체크포인트는 166f2b6, 이번 체크포인트는 36183ce(HEAD)이다. 두 가지만 봐 줘: ① R-1(서로게이트 500)이 해결됐는지 ② `git diff 166f2b6..36183ce`(validation.py 서로게이트 검사, test_api.py D-10 테스트, 결정 D-10 기록, 계획서 표 4-1 행, 목업 index 문구 추가)에 새 문제가 있는지. R-2~R-4 minor는 이번 라운드에서 반영하지 않기로 했으니 다시 보고하지 않아도 된다(이전 지적 확인 칸에 "미반영(minor)"로 적으면 충분). 테스트는 96개 모두 통과한다. 보고 형식은 이전과 같다. Address this before completing your current task.

#23 reviewer → main [R-FINDINGS] 05:19:38 UTC · 1,848자 · 약 832토큰 ## 결과: 지적 1건 (blocker 0, major 0, minor 1) R-1은 해결되었습니다. 이번 변경분(`git diff 166f2b6..36183ce`)에서는 minor 1건만 나왔습니다. 규칙대로 읽기 전용으로만 확인했고, 테스트(96개 통과)는 다시 돌리지 않았습니다. ## 지적 목록 ### R-5 [minor] 원시 서로게이트 바이트 테스트가 오류 문구를 확인하지 않음 - 위치: tests/test_api.py `test_d10_raw_surrogate_bytes_are_rejected` (추가된 블록의 두 번째 테스트) - 문제: 이 테스트는 `isinstance(response.json()["detail"], str)`만 확인합니다. 같은 파일의 JSON 이스케이프 테스트와 D-2 테스트는 `== {"detail": MSG_...}`로 문구까지 맞춰 봅니다. - 근거: 표준 `json.loads(bytes)`는 `'surrogatepass'`로 디코딩합니다. 그래서 `\xed\xa0\x80`도 `\ud800`이 든 `str`이 되고, `validate_url`의 D-10 검사에 걸려 `URL에 쓸 수 없는 문자가 있습니다.`가 나와야 합니다. 그런데 지금 단언으로는 다른 경로로 422가 나도 통과합니다. 예를 들어 Starlette가 디코딩 방식을 바꿔 본문 형식 오류(D-9 문구)가 나오는 경우입니다. 그러면 D-10 경로가 실제로 검증되지 않습니다. - 수정 제안: `assert response.json() == {"detail": MSG_SURROGATE}`로 강화하세요. 일부러 느슨하게 둔 것이라면 이유를 주석으로 남겨 주세요. ## 이전 지적 확인 - R-1: 해결. - src/shortlink/validation.py에 D-2 검사 바로 다음, `urlsplit` 앞에 `any(0xD800 <= ord(char) <= 0xDFFF ...)` 검사가 들어가 422를 돌려줍니다. - `validate_url`에 있으므로 API와 폼이 같은 규칙을 씁니다. - 테스트가 다루는 경우: JSON 이스케이프(상위·하위 서로게이트, 호스트 위치, 스킴 앞), 원시 UTF-8 바이트, 정상 서로게이트 쌍 `\ud83d\ude00` 허용. 원시 바이트 테스트의 단언이 약한 점은 R-5로 따로 적었습니다. - 문서: 결정 D-10(docs/plans/F1-decisions.md), 계획서 검사 순서 표 4-1 행(docs/plans/F1-plan.md), 목업 목록 문구(docs/plans/mockups/F1-index.html)가 같은 문구와 같은 순서로 맞습니다. - D-10 결정 자체도 타당하다고 봅니다. 그대로 저장할 수 없는 값이라 거절이 유일한 선택입니다. - R-2: 미반영(minor) - R-3: 미반영(minor) - R-4: 미반영(minor) 관련 파일: … (이하 5줄 생략. 전문은 부록 A)

### 3.2.3 메시지 크기 (유효 실행 9회 평균)

| 역할 | 지시 (메인 → 역할) | 보고 (역할 → 메인) |
| --- | --- | --- |
| implementer | 631 | 1,124 |
| test-writer | 618 | 1,726 |
| tester | 228 | 182 |
| reviewer | 281 | 1,898 |
| qa | 328 | 1,387 |
| security | 276 | 2,390 |
| doc-keeper | 438 | 455 |

단위: 토큰(글자 수 기반 추정). 일을 만드는 역할은 지시가 길고, 판단하는 역할(reviewer·security·qa)은 지시가 짧고 보고가 깁니다. 보고가 지시보다 평균 3~4배 깁니다.

## 3.3 토큰 소모량

### 3.3.1 서브에이전트별 토큰 소모량

그림 3. 서브에이전트별 토큰 사용량 (실행 1회당 평균). 캐시 읽기는 이전 맥락을 다시 읽은 양, 캐시 쓰기·입력은 새로 들어간 양입니다.

| 역할 | 모델 | 호출 | 캐시 읽기 | 캐시 쓰기·입력 | 출력 | 합계 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 메인 세션 | Opus 5.5 | 39.8 | 5,404k | 127k | 48.1k | 5,579k | $3.06 |
| implementer | Sonnet 5.5 | 14.8 | 539k | 78k | 16.6k | 633k | $0.41 |
| test-writer | Sonnet 5.5 | 19.9 | 1,088k | 94k | 41.1k | 1,223k | $0.75 |
| tester | Sonnet 5.5 | 3.8 | 24k | 15k | 0.9k | 39k | $0.05 |
| reviewer | Opus 5.5 | 13.7 | 608k | 104k | 16.0k | 728k | $0.96 |
| qa | Sonnet 5.5 | 13.0 | 359k | 50k | 10.5k | 420k | $0.27 |
| security | Opus 5.5 | 10.8 | 316k | 70k | 17.6k | 404k | $0.76 |
| doc-keeper | Haiku 5.5 | 7.7 | 226k | 46k | 12.9k | 285k | $0.01 |

유효 실행 9회의 실행 1회당 평균. 메인 세션은 서브에이전트가 아니지만 비교를 위해 함께 적었습니다.

그림 4. 역할별 비용 (실행 1회당 평균). 메인 세션이 49%, Opus를 쓰는 reviewer·security가 27%입니다.

### 관찰

토큰의 약 92%는 캐시 읽기입니다. 에이전트는 도구를 한 번 부를 때마다 그때까지의 맥락 전체를 다시 모델에 넣습니다. 캐시 덕분에 싸지만 양으로는 압도적입니다.

에이전트 간 메시지는 전체의 0.14~0.22%입니다. 실행당 1.2만~2.4만 토큰. "에이전트끼리 대화하느라 토큰을 많이 쓴다"는 우려는 이 구조에서는 해당하지 않았습니다.

메인 세션이 비용의 절반입니다. 메인의 기본 맥락은 약 7만 토큰으로 서브에이전트(약 8천)의 9배이고, 보고를 받을 때마다 이를 다시 읽습니다. 메인 비용 중 $1.3~1.9는 계획·목업 작성, 나머지는 조율입니다.

test-writer가 토큰을 가장 많이 쓰지만 Sonnet이라 비용은 reviewer보다 낮습니다. doc-keeper(Haiku)는 28만 토큰을 쓰고도 $0.01입니다. 역할별 모델 배정이 비용을 크게 바꿉니다.

서브에이전트 1회 호출의 고정 비용은 약 7,700~8,300토큰입니다(내장 지침·도구 설명·역할 정의). 같은 역할을 다시 부르면 캐시 덕분에 이 비용이 90~94% 줄어듭니다.

### 3.3.2 단계별 비용과 시간

메인이 보낸 지시 시각으로 실행을 여섯 단계로 나누고, 그 구간에 일어난 모든 API 호출(메인 포함)의 비용을 단계에 배정했습니다. 메인이 보고를 받아 정리하는 비용도 그 단계에 들어갑니다.

그림 5. 실행별 단계 비용. 분홍색(수정·재검토)이 있는 실행은 리뷰 1라운드에서 수정할 지적이 나온 실행입니다.

| 단계 | 평균 비용 | 비용 범위 | 평균 시간(분) | 시간 범위 | 전체 비용 중 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계획·목업 | $1.57 | $1.31~1.91 | 4.9 | 4.4~6.0 | 25% |  |
| 구현·테스트 작성 | $1.22 | $0.89~1.54 | 4.5 | 2.9~5.8 | 19% |  |
| 테스트 실행 | $0.14 | $0.13~0.16 | 0.8 | 0.5~1.2 | 2% |  |
| 리뷰 1라운드 | $2.06 | $1.71~2.85 | 4.4 | 3.2~6.5 | 33% |  |
| 수정·재검토 | $2.38 | $1.24~3.07 | 8.8 | 2.6~21.7 | 17% | 4/9 실행에서 발생 |
| 문서·보고 | $0.24 | $0.21~0.29 | 1.4 | 1.0~2.0 | 4% |  |

평균 비용과 시간은 그 단계가 있었던 실행끼리의 평균입니다. 시간은 사람 응답 대기를 뺀 값입니다. 전체 비용 중 비중은 9회 전체 비용 대비입니다.

리뷰 1라운드가 가장 비싼 단계($1.7~2.9)입니다. Opus를 쓰는 reviewer·security가 코드 전체를 읽고, 메인이 세 보고를 받아 정리하기 때문입니다.

계획·목업은 메인 혼자 $1.3~1.9를 씁니다. 구현·테스트 작성(두 서브에이전트, $0.9~1.5)보다 비쌉니다. 목업 HTML을 여러 장 쓰는 출력과 Opus 단가 때문입니다.

수정·재검토가 생기면 실행 비용이 $1.2~3.1 늘었습니다. 수정할 지적이 나온 4회는 평균 $7.13, 나오지 않은 5회는 평균 $5.60이었습니다.

테스트 실행과 문서·보고 단계는 합쳐도 6% 남짓입니다. 판정만 하는 tester와 Haiku를 쓰는 doc-keeper는 비용 부담이 거의 없습니다.

### 3.3.3 에이전트 파이프라인을 사용하지 않았을 경우의 추정 비교

파이프라인 없이 Opus 5.5 세션 하나가 모든 일을 했다고 가정하고, 실제 실행 9회의 API 호출 기록(usage.csv)을 시간 순서대로 다시 계산했습니다. 실제로 돌린 값이 아니라 기록을 바탕으로 한 추정입니다.

추정 방법

한 세션이 모든 호출을 같은 순서로 한다고 봅니다. 각 호출은 그때까지 쌓인 맥락 전체를 읽고(캐시 읽기), 그 호출이 새로 쓴 내용(캐시 쓰기)을 맥락에 더합니다. 출력 토큰은 실제 값을 그대로 씁니다.

서브에이전트의 고정 프롬프트(P2 측정, 역할별 약 8천 토큰)는 필요 없으므로 각 서브에이전트의 첫 호출에서 뺍니다.

reviewer·qa·security는 이미 읽은 코드를 다시 읽으므로, 단일 세션에서는 이들이 새로 더하는 내용의 50%만 더합니다(A, B).

Claude Code 자동 압축: 맥락이 18만 토큰을 넘으면 6만 토큰 요약으로 줄이고 요약 출력 8천 토큰을 더합니다(A, C).

단가는 모두 Opus 5.5(백만 토큰당 입력 $4, 캐시 쓰기 $8, 캐시 읽기 $0.20, 출력 $20)입니다.

| 경우 | 조건 | 토큰(평균) | 비용(평균) | 비용 범위 | 파이프라인 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 실제 파이프라인 (측정값) | 역할 분리, 역할별 모델 | 9.3M | $6.28 | $4.78~8.58 | 1.0배 |
| 단일 세션 A | 같은 작업 전부, 자동 압축 있음 | 15.8M | $10.26 | $7.70~13.97 | 1.6배 |
| 단일 세션 B | 같은 작업 전부, 압축 없음(큰 맥락) | 36.3M | $13.83 | $9.36~21.11 | 2.2배 |
| 단일 세션 C | 검증 없이 계획·구현·테스트만, 압축 있음 | 9.6M | $6.59 | $5.32~8.38 | 1.0배 |

그림 6. 파이프라인(측정)과 단일 세션(추정)의 토큰과 비용. 막대는 9회 평균, 선은 최소~최대입니다.

해석

같은 작업을 한 세션에서 하면 비용이 약 1.6배(압축 있음)~2.2배(압축 없음)로 추정됩니다. 맥락이 하나로 계속 커져 매 호출마다 더 많이 다시 읽고, 모든 일을 Opus 단가로 하기 때문입니다.

검증 없이 구현만 하는 단일 세션(C)이 파이프라인 전체와 비슷했습니다($6.59 vs $6.28). 파이프라인은 리뷰·QA·보안이라는 독립 검증을 거의 추가 비용 없이 얻은 셈입니다. 역할별로 맥락이 작게 나뉘고, 대부분의 역할에 더 싼 모델을 쓴 덕분입니다.

주의할 점: 단일 세션은 실제로는 호출 수와 순서가 다를 수 있고, 압축 뒤 파일을 다시 읽는 비용은 넣지 않았습니다. 단일 세션을 Sonnet으로 돌리면 더 쌀 수 있습니다. 품질(같은 결함을 찾는지)은 이 추정에 들어 있지 않습니다.

## 3.4 결함 사례 분석

숨긴 평가 테스트는 모든 실행이 통과했지만, 파이프라인 안의 검증 단계는 평가 테스트가 다루지 않는 실제 결함을 두 건 찾았습니다. 같은 결함이 실행마다 누구에게, 어떤 심각도로 발견되고 어떻게 처리됐는지 추적했습니다.

### 사례 1. F1: 짝 없는 서로게이트 문자로 인한 500 오류

JSON 본문에 \ud800 같은 짝 없는 서로게이트 문자가 든 URL을 보내면 URL 검증을 통과한 뒤 SQLite에 저장할 때 UnicodeEncodeError가 나서 서버가 500을 돌려줍니다. 인증 없이 누구나 반복해서 일으킬 수 있는 오류입니다. F1 숨긴 평가 테스트에는 이 입력이 없어서, 결함이 남아 있어도 107/107을 통과합니다.

| 실행 | 처음 드러난 곳 | 심각도 판정 | 처리 | 최종 코드 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 파일럿 | 아무도 지적하지 않음 | - | - | 결함 남음 (연구 세션에서 재현: 500) |
| F1 auto r1 | security가 재현해 보고 | minor (security) | 다른 major(Location 인코딩)로 수정 라운드가 열리자 메인이 "major로 올림"으로 함께 수정 지시 | 수정됨, 2라운드에서 세 역할이 확인 |
| F1 auto r2 | implementer 보고의 "남은 문제와 질문" 칸 | major (reviewer·security·qa 모두) | 메인이 결정 D-10(거절, 422, 문구)을 내려 수정 | 수정됨 |
| F1 human r1 | implementer 자진 보고 | major (reviewer·qa), minor (security) | 수정 | 수정됨 |
| F1 human r2 | implementer가 구현 중 스스로 거절 처리 | minor (reviewer: 오류 문구 부정확, 테스트 없음) | 기록만 | 동작은 막힘, 문구와 테스트는 미흡 |

### 사례 2. F2: 여러 프로세스 동시 시작 시 DB 마이그레이션 실패

F2는 F1 DB에 열 두 개를 추가합니다. 열이 있는지 확인(PRAGMA)하고 추가(ALTER)하는 동작이 한 트랜잭션이 아니어서, uvicorn --workers 4처럼 여러 프로세스가 동시에 시작하면 늦은 쪽이 duplicate column name으로 시작에 실패합니다. F2 숨긴 평가 테스트는 동시 시작을 다루지 않습니다.

| 실행 | 지적한 역할 | 심각도 판정 | 처리 | 최종 코드 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 auto r1 | reviewer | minor | 자율 규칙상 기록만 (수정 라운드 없음) | 결함 남음 |
| F2 auto r2 | reviewer, security | minor | 기록만 | 결함 남음 |
| F2 human r1 | reviewer, security (security가 4개 프로세스로 120번 중 90번 재현) | minor → 메인이 하나로 묶어 "major로 올려 고치자"고 권장, 사람이 그대로 승인 | BEGIN IMMEDIATE 트랜잭션으로 수정. implementer 재현 21/120 → 0/120 | 수정됨 |
| F2 human r2 | reviewer, security | minor (메인 기본안: 기록만) | 사람이 기본안대로 "기록만" | 결함 남음 |

### 두 사례에서 얻은 것

탐지는 잘 됐습니다. 9회 중 8회에서 누군가 결함을 찾았고, 여러 역할이 독립적으로 같은 결함을 지적한 경우가 많았습니다. 처음 드러나는 곳은 implementer의 질문 칸, security의 재현, reviewer의 코드 읽기 등 실행마다 달랐습니다.

고쳐질지는 심각도 판정과 "수정 라운드가 열렸는지"가 정했습니다. 같은 minor라도 다른 major 때문에 수정 라운드가 열린 F1 auto r1에서는 메인이 함께 고쳤고, 수정 라운드가 없던 F2 자율 실행에서는 그대로 남았습니다.

재현된 실패도 minor로 판정되었습니다. security가 120번 중 90번 재현한 시작 실패가 minor였습니다. 역할 정의의 심각도 기준이 "정상 사용에서 바로 드러나는가"에 치우쳐, 운영 환경 조건(여러 워커)에서의 실패를 낮게 본 것으로 보입니다.

implementer의 "남은 문제와 질문" 칸이 가장 이른 발견 경로였습니다. F1 auto r2와 human r1에서 구현자가 스스로 위험을 적었고, 메인이 이를 검토자에게 넘겨 확정했습니다.

# 4. 시험의 한계점

## 4.1 에이전트(자율) 파이프라인과 human 파이프라인의 진행이 비슷해 비교가 어려웠던 점

개입 모드는 사람이 네 시점(H1~H4)에서 직접 판단하도록 설계했습니다. 그러나 실제로는 사람이 매번 메인 세션이 제시한 권장안을 그대로 골랐습니다. 트랜스크립트로 확인한 F2의 H3(리뷰 지적 우선순위 결정) 사례는 다음과 같습니다.

| 실행 | 메인 세션이 제시한 내용 | 사람의 답 |
| --- | --- | --- |
| F2 human r1 | "규칙대로라면 minor는 기록만 합니다. 다만 M-1은 실제로 재현됐고 수정 비용이 작아서, R-1과 함께 major로 올려 이번에 고치는 방안을 권합니다." | "M-1, R-1만 수정" (지적 보고 도착 후 약 30초) |
| F2 human r2 | "절차상 minor는 고치지 않고 기록만 하므로, 이대로면 리뷰 루프를 끝내고 5단계로 갑니다." | "기록만, 다음 단계" (약 30초) |
| H1, H4 (모든 개입 실행) | 계획·목업 요약 / 결과 요약과 확인 방법 | "승인", "진행" |

그 결과 auto와 human의 차이는 "사람의 검토 유무"가 아니라 "메인이 자율 규칙을 넘어서는 권장을 할 기회가 있었는지"의 차이가 되었습니다. F2 human r1만 마이그레이션 결함을 고친 것도 사람의 판단이 아니라 메인의 권장 때문이었습니다.

개입 실행의 사람 대기 시간도 F2에서는 4.9분, 0.7분으로 짧아, 진행 흐름과 비용이 자율 실행과 거의 같았습니다.

따라서 Q5(사람 개입이 품질과 토큰에 주는 효과)에는 답하지 못했고, F2까지 하고 시험을 중단했습니다.

이 현상에서 얻은 시사점

권장안을 붙여 묻는 확인 절차는 승인 도장이 되기 쉽습니다. 메인이 정리를 잘할수록 사람은 검토하지 않고 고르게 됩니다. 사람의 검토를 실제로 받으려면 권장안 없이 선택지만 제시하거나, 사람이 직접 확인한 내용을 적어야 다음으로 넘어가게 하는 설계가 필요합니다.

자율 모드 규칙이 메인 자신의 판단보다 보수적이었습니다. "재현된 실패는 major 이상", "여러 에이전트가 같은 문제를 지적하면 수정" 같은 규칙을 자율 모드에 넣으면 사람 없이도 같은 수정을 얻을 수 있을 것입니다.

## 4.2 그 밖의 한계

실행 수가 적습니다. 유효 9회, 기능 2개, 모드별 기능당 2회입니다. 수치는 경향으로만 봐야 합니다.

평가 테스트의 천장 효과. 모든 실행이 100%여서 실행 간 품질 차이를 점수로 구분하지 못했습니다. 리뷰가 찾은 결함(동시 시작, 잠금 경합)은 평가 테스트 범위 밖이었습니다.

서비스가 작습니다. 코드 수백 줄 규모라, 큰 코드베이스에서는 맥락을 읽는 비용이 훨씬 커질 것입니다.

토큰 측정의 성격. 에이전트 간 메시지 토큰은 글자 수 기반 추정치이고, 단일 세션 비교는 기록을 재계산한 추정입니다. 비용은 API 단가 환산값입니다.

화면 품질은 자동 검증하지 않았습니다. qa는 HTML 문구와 구조만 확인했고, 배치·색·반응형은 사람이 브라우저로 본 것이 전부입니다.

심각도 판정에 의존. 지적 수와 루프 여부는 에이전트의 심각도 판정에 따라 달라집니다.

# 5. 실무 적용 권장 구성

이번 시험의 데이터를 바탕으로, 이 파이프라인을 실제 웹·앱 개발에 쓸 때 권하는 구성입니다. 실험으로 효과를 확인한 것과 데이터에서 추론한 것을 구분해 적었습니다.

## 5.1 역할별 모델 배정

| 역할 | 이번 시험 | 권장 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 메인 세션 | Opus 5.5 | Opus 유지 | 계획·목업, 지적 통합, 수정 결정, 심각도 재판단을 맡음. 결함 사례에서 "묶어서 major로 올리자"는 판단이 품질을 갈랐음 |
| implementer, test-writer | Sonnet 5.5 | Sonnet 유지 | 구현과 테스트가 모두 1회차에 통과. 비용 비중 19% |
| tester | Sonnet 5.5 | Sonnet 또는 Haiku | 실행하고 분류만 함. 비용 1% |
| reviewer, security | Opus 5.5 | 위험도에 따라 선택 | 두 역할이 비용의 27%($1.72). Sonnet으로 내리면 실행당 약 $0.86(약 14%) 절감 추정. 단 품질 영향은 측정하지 않음. 인증·결제처럼 위험한 기능은 Opus 유지 권장 |
| qa | Sonnet 5.5 | Sonnet 유지 | 서버를 띄워 HTTP로 확인하는 기계적 작업. 비용 4% |
| doc-keeper | Haiku 5.5 | Haiku 유지 | 비용 0.2%로 사실상 무료. 문서 갱신과 커밋에 문제 없었음 |

## 5.2 심각도 기준과 자율 처리 규칙

결함 사례에서 실제 결함이 남은 원인은 탐지가 아니라 판정과 처리 규칙이었습니다. 역할 정의와 진행 절차에 다음 규칙을 넣기를 권합니다.

재현된 실패는 major 이상: 검토자가 실제로 재현한 오류(500, 시작 실패, 데이터 손상)는 발생 조건이 드물어도 major로 판정

여러 역할이 같은 문제를 지적하면 수정: 두 역할 이상이 독립적으로 지적한 항목은 심각도와 관계없이 수정 대상

수정 비용이 작은 minor는 함께 수정: 수정 라운드가 열릴 때 메인이 작은 minor를 묶어 고치는 것을 규칙으로 명시 (F1 auto r1에서 메인이 스스로 한 판단)

운영 조건을 설계서에 넣기: 여러 워커, 재시작, 동시 요청 같은 운영 조건을 수용 기준에 넣으면 qa와 평가 테스트가 함께 확인할 수 있음

## 5.3 사람 확인 절차

이번 시험에서 사람의 확인은 권장안을 승인하는 데 그쳤습니다. 사람의 판단을 실제로 받으려면 확인 절차를 다르게 설계해야 합니다.

H3(지적 우선순위): 메인의 권장안을 먼저 보여 주지 말고, 지적 목록과 재현 여부만 보여 준 뒤 사람이 고를 항목을 먼저 받기

H4(커밋 전 확인): "진행"으로 넘어가지 말고, 서버를 띄워 확인할 항목(화면 흐름, 오류 화면, 핵심 API)을 체크리스트로 주고 결과를 적게 하기

사람이 보는 시점 줄이기: 시점이 많을수록 습관적 승인이 늘어남. 계획·목업 승인(H1)과 커밋 전 확인(H4) 두 번에 집중하고, 나머지는 위 자율 규칙으로 대체

## 5.4 지시 프롬프트 작성

문서 내용을 붙이지 말고 경로와 읽을 부분을 지정 ("F1-plan.md, 특히 2·3·5절")

수정 지시에는 결정까지 담기: 무엇을, 어떤 문구로, 어디에 넣는지. 반영하지 않을 지적도 명시

병렬로 일하는 쪽의 영역을 적기 ("tests/는 test-writer가 쓰는 중이니 건드리지 마라")

검토 범위는 커밋 해시 범위로, 재검토는 "해결 여부와 이번 diff의 새 문제"로 좁히기

보고 형식에 "계획에 없던 판단"과 "남은 문제와 질문" 칸을 고정 (가장 이른 결함 발견 경로)

## 5.5 예산과 적용 범위

| 항목 | 이번 시험 기준값 |
| --- | --- |
| 기능 하나 (API + 화면 + 테스트 + 문서) | API 단가 환산 $4.8~8.6, 사람 대기를 뺀 시간 15~41분 (수정 라운드가 없으면 15~20분) |
| 수정 라운드 1회 추가 | +$1.2~3.1, +3~22분 (수정 내용에 따라) |
| 서브에이전트 1회 호출 고정 비용 | 약 8천 토큰 (같은 역할 재호출 시 90% 이상 절감) |
| 비용 구조 | 메인 49%, 리뷰 1라운드가 가장 비싼 단계 |

기능을 작게 나눠 돌리기: 이번 시험의 기능은 코드 수백 줄 규모였습니다. 맥락 읽기 비용이 토큰의 대부분이므로, 큰 기능은 여러 개로 나눠 각각 파이프라인을 돌리는 편이 유리할 것입니다.

평가 테스트를 따로 두기: 에이전트가 쓴 테스트와 별도로 사람이 정한 수용 테스트를 두면, 결과를 믿을 근거가 생깁니다. 다만 수용 기준만으로는 운영 조건의 결함을 못 잡으므로 5.2의 운영 조건을 함께 넣어야 합니다.

# 부록 A. F1 auto r2 전체 메시지 원문

사람의 시작 명령을 뺀 에이전트 간 메시지 26개 전문입니다. 저장소의 research/runs/F1/auto/r2/messages/에 같은 내용이 파일별로 있습니다.

#2 main → implementer [T-TASK] 05:10:48 UTC · 1,314자 · 약 623토큰 F1(단축 URL 생성과 리다이렉트)을 구현해 줘. 읽을 문서: - 설계서: docs/features/F1.md (수용 기준 AC-1~AC-23) - 구현 계획: docs/plans/F1-plan.md (모듈 구조, 인터페이스, 검증 순서와 오류 문구, 화면 문구와 마크업 요점) - 해석 결정: docs/plans/F1-decisions.md (D-1~D-7, 특히 D-2 공백·제어 문자 거절, D-3 Location 헤더의 비ASCII만 퍼센트 인코딩) - 화면 목업: docs/plans/mockups/F1-home.html, F1-result.html, F1-error.html, F1-not-found.html (F1-index.html은 목록) 스켈레톤이 이미 있다: src/shortlink/codes.py, validation.py, storage.py, api.py, web.py는 시그니처와 docstring만 있는 스텁이고, main.py의 create_app()에는 저장소 생성·스키마 준비·라우터 등록이 연결되어 있다. 스텁을 채우고 다음을 새로 만든다: - src/shortlink/templates/: base.html, home.html(홈과 입력 오류 겸용), result.html, not_found.html - src/shortlink/static/style.css: 목업의 <style> 블록에서 ".mockup-note"(목업 전용)를 뺀 나머지와 같게 - src/shortlink/static/copy.js: 목업 result 화면의 인라인 스크립트 동작을 그대로 옮김 (클립보드 API가 없을 때도 오류 없이) 요점: - 템플릿은 목업의 마크업 구조, 클래스 이름, 문구를 그대로 따른다. 목업 전용 안내 줄(.mockup-note)과 결과 화면의 인라인 <script>는 실제 화면에 넣지 않는다. - Jinja2 자동 이스케이프를 유지하고 ¦safe, Markup은 쓰지 않는다. - 고정 계약(CLAUDE.md): create_app(settings=None), Settings, 환경 변수 이름은 바꾸지 않는다. 확장만. - 테스트는 test-writer가 동시에 tests/test_api.py, tests/test_web.py로 쓰고 있다. tests/는 건드리지 마라. 간단한 자체 확인은 임시 스크립트 없이 `uv run python -c ...`나 TestClient로 해도 된다(저장소 밖 경로와 저장소 안 임시 파일은 만들지 마라). - 끝나기 전에 uv run ruff check src, uv run ruff format src를 실행한다. 보고는 네 정의의 보고 형식으로.

#3 main → test-writer [T-TASK] 05:10:48 UTC · 1,125자 · 약 539토큰 F1(단축 URL 생성과 리다이렉트)의 수용 기준 테스트를 작성해 줘. 읽을 문서: - 설계서: docs/features/F1.md (수용 기준 AC-1~AC-23) - 구현 계획: docs/plans/F1-plan.md — 특히 "5. 수용 기준과 테스트 대응" 표, 3장의 오류 문구 표, 4장의 화면 고정 문구 - 해석 결정: docs/plans/F1-decisions.md (D-1 스킴 대소문자 무시, D-2 공백·제어 문자 422, D-3 Location의 비ASCII만 퍼센트 인코딩, D-4 422 본문 {"detail": ...}, D-5 없는 코드는 항상 404 HTML) - 화면 목업: docs/plans/mockups/F1-home.html, F1-result.html, F1-error.html, F1-not-found.html 구현은 implementer가 동시에 진행 중이라 지금 src/shortlink/의 함수들은 NotImplementedError 스텁이다. 계획서의 인터페이스와 HTTP 동작 기준으로 써라(테스트가 지금 실패하는 것은 정상). 요점: - 파일: tests/test_api.py(AC-1~AC-15와 D-1~D-3 확인), tests/test_web.py(AC-16~AC-23). 필요하면 conftest.py에 픽스처를 추가만 한다(기존 settings, app, client 의미 유지). - 리다이렉트 검증은 리다이렉트를 따라가지 않게(follow_redirects=False) 한다. - 저장 여부(AC-9, AC-19)는 settings.db_path의 links 테이블 행 수를 sqlite3로 직접 센다. - AC-14는 같은 settings로 create_app을 다시 불러 새 TestClient로 확인한다. - AC-8 경계: 정확히 2,048자 URL은 201, 2,049자는 422. - 화면 문구는 목업/계획서의 고정 문구를 기준으로 하되, 마크업 공백이나 속성 순서 차이로 깨지지 않게 너무 문자열 그대로 비교하지는 마라(필요하면 정규식이나 html.parser로 확인). - 끝나기 전에 uv run ruff check tests, uv run ruff format tests를 실행한다. 보고는 네 정의의 보고 형식으로.

#4 implementer → main [R-DONE] 05:12:19 UTC · 2,759자 · 약 1,204토큰 ## 결과: 완료 ## 변경 파일 - /C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/codes.py: `generate_code`를 `secrets.choice`로 구현 - .../src/shortlink/validation.py: `validate_url`을 계획의 검사 순서와 문구대로 구현(값은 바꾸지 않음). 호스트 없음 문구는 상수 `NO_HOST_MESSAGE`로 뺌 - .../src/shortlink/storage.py: `init_schema`, `create`(코드 충돌 시 재시도, 10회 실패하면 RuntimeError), `get`, `count`. 호출마다 연결을 열고 닫으며 `?` 바인딩을 씀. `created_at`은 `YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ` - .../src/shortlink/api.py: `POST /links` 구현. 201과 네 필드, 실패하면 422 `{"detail": ...}` - .../src/shortlink/web.py: `GET /`, `POST /`, `GET /{code}` 구현. 비ASCII 문자만 UTF-8 퍼센트 인코딩하는 `_encode_location` 추가 - .../src/shortlink/templates/base.html, home.html, result.html, not_found.html: 목업의 마크업, 클래스, 문구를 따름. `.mockup-note`와 인라인 `<script>`는 넣지 않고 `result.html`에 `<script src="/static/copy.js" defer>`만 둠 - .../src/shortlink/static/style.css: 목업 `<style>` 블록을 들여쓰기만 바꿔 옮김. `.mockup-note` 규칙과 안내 주석은 뺌 - .../src/shortlink/static/copy.js: 목업 스크립트 동작을 옮김. `navigator.clipboard`가 없거나 복사가 실패해도 오류 없이 넘어감 - `main.py`, `config.py`, `pyproject.toml`은 바꾸지 않았다. 의존성도 추가하지 않았다. ## 구현한 수용 기준 - AC-1~AC-4: `api.py`의 `create_link`와 `storage.py`의 `create`. `short_url`은 `settings.base_url`로 만들고 `url`은 받은 그대로 돌려줌 - AC-5~AC-8: `validation.py`. 스킴은 대소문자를 구분하지 않고(D-1), 길이는 2,048자까지 허용 - AC-9, AC-19: 검증을 통과한 뒤에만 `create`를 호출하므로 거절된 요청은 저장하지 않음 - AC-10, AC-11, AC-21, AC-23: `web.py`의 `follow`. 있으면 302와 `Location`, 없으면 `not_found.html` 404 - AC-12, AC-13: 요청마다 새 코드를 만들고 PRIMARY KEY 충돌 시 다시 만듦 - AC-14: SQLite 파일에 저장하고 `create_app`이 `init_schema`를 부름(기존 `main.py`) - AC-15: `storage.py`의 UTC `created_at` - AC-16~AC-18, AC-20, AC-22: `home.html`, `result.html`, `base.html`. `¦safe`와 `Markup`은 쓰지 않았고 `<script>` 입력이 `&lt;script&gt;`로 나옴을 직접 확인함 - AC-19: `POST /` 실패 시 `home.html`을 422로 렌더링하고 `error`와 `url_value`를 넘김. 입력칸에 `aria-invalid`와 `aria-describedby`를 붙임 TestClient로 직접 확인한 것: 생성, 302 `Location`, 422 각 경우, 폼 결과·오류 화면, 404 화면, 비ASCII URL의 `Location`(`https://%EC%98%88%EC%8B%9C.com/...?a=<>`), `/static/style.css`와 `/static/copy.js` 200. `uv run ruff check src`는 통과했고 `uv run ruff format src`도 실행함. pytest는 돌리지 않았다(테스트 파일이 아직 없음). ## 계획에 없던 판단 - `urlsplit`이 ValueError를 내는 URL(예: `http://[abc`)은 "호스트 없음" 문구로 422 처리: 검증 중 예외가 나면 500이 되므로. 이 경우 스킴 검사가 호스트 검사보다 먼저 일어나지 않는다. 예를 들어 `ftp://[abc`는 스킴 문구가 아니라 호스트 문구가 나온다. - API 본문이 JSON이 아니거나 객체가 아닐 때의 `detail`: 계획에 문구가 없어서 `요청 본문은 {"url": ...} 형태의 JSON 객체여야 합니다.`로 정함(D-4는 422만 정함). - 폼의 `url` 값이 파일 업로드 등 문자열이 아니면 `None`으로 보고 "URL을 입력해 주세요."로 처리. ## 남은 문제와 질문 - 짝 없는 서로게이트 문자(JSON `"\ud800"` 같은 값)가 든 URL은 현재 검증을 통과한다. 그런데 SQLite에 저장할 때 UnicodeEncodeError가 나서 API가 500을 돌려줄 것으로 보인다(이 경우는 직접 실행해 보지 않음). 설계서와 D-2에 없는 규칙이라 추가하지 않았다. 필요하면 검증 규칙에 넣는 결정이 필요하다. - tests/는 건드리지 않았고, 틀렸다고 판단한 테스트는 없다.

#5 test-writer → main [R-DONE] 05:13:28 UTC · 5,146자 · 약 1,748토큰 ## 결과: 완료 AC-1~AC-23과 D-1~D-5에 대응하는 테스트를 모두 작성했습니다. 작성 중 implementer의 구현이 이미 `src/`에 들어와 있어서 `uv run pytest`를 돌렸고 89개가 모두 통과했습니다. `uv run ruff check tests`는 통과했고 `uv run ruff format tests`도 실행했습니다. 구현을 보고 테스트를 맞추지는 않았고, 설계서와 계획서 기준으로 썼습니다. ## 변경 파일 - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\tests\conftest.py: `count_links` 픽스처만 추가했습니다. `settings.db_path`의 `links` 테이블 행 수를 sqlite3로 직접 셉니다. 기존 `settings`, `app`, `client`는 그대로입니다. - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\tests\test_api.py: AC-1~AC-15와 D-1~D-4 테스트입니다. - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\tests\test_web.py: AC-16~AC-23과 D-5, D-7 테스트입니다. `html.parser` 기반의 작은 헬퍼로 공백과 속성 순서에 영향받지 않게 확인합니다. ## 수용 기준과 테스트 대응 - AC-1: `test_ac1_create_returns_201_with_four_fields` - AC-2: `test_ac2_code_is_seven_alphanumeric_chars_and_short_url_uses_base_url`, `test_ac2_short_url_follows_configured_base_url` - AC-3: `test_ac3_response_url_is_exactly_the_request_url` (쿼리, 대소문자 섞인 URL, 비ASCII, `%20`을 parametrize) - AC-4: `test_ac4_http_url_is_accepted` - AC-5: `test_ac5_non_http_scheme_is_rejected` (4개 URL parametrize, 오류 문구 확인) - AC-6: `test_ac6_missing_non_string_or_empty_url_is_rejected` (`{}`, 다른 키, null, 빈 문자열, 숫자, 리스트), `test_d4_broken_or_non_object_json_body_is_422` - AC-7: `test_ac7_url_without_host_is_rejected` - AC-8: `test_ac8_url_of_exactly_2048_chars_is_accepted`, `test_ac8_url_of_2049_chars_is_rejected` - AC-9: AC-5~AC-8과 D-2 각 거절 테스트 안에서 `count_links() == 0`을 확인합니다. 추가로 `test_ac9_all_rejected_requests_leave_nothing_stored`, `test_ac9_rejection_does_not_disturb_later_creation`이 있습니다. - AC-10: `test_ac10_get_code_redirects_to_original_url`, `test_ac10_redirect_keeps_ascii_characters_exactly` (모두 `follow_redirects=False`) - AC-11: `test_ac11_unknown_code_returns_404`, `test_ac11_unknown_code_is_404_even_after_other_links_exist` - AC-12: `test_ac12_same_url_twice_gives_different_codes_that_both_redirect`, `test_ac12_duplicate_urls_are_not_merged_in_storage` - AC-13: `test_ac13_hundred_consecutive_codes_are_all_distinct` - AC-14: `test_ac14_code_still_redirects_after_app_is_recreated_with_same_db`, `test_ac14_recreating_the_app_does_not_wipe_existing_links` - AC-15: `test_ac15_created_at_is_utc_iso8601_and_close_to_request_time` - AC-16: `test_ac16_home_is_html_with_form_label_input_and_submit_button`, `test_ac16_home_shows_service_name_description_and_empty_input` - AC-17: `test_ac17_valid_submission_shows_short_url_link_and_original_url`, `test_ac17_result_screen_uses_fixed_wording`, `test_ac17_form_submission_is_stored` - AC-18: `test_ac18_result_screen_has_copy_button_and_link_back_home`, `test_ac18_short_url_link_is_visible_without_javascript` - AC-19: `test_ac19_invalid_url_shows_422_error_and_keeps_input_value` (6가지 오류 유형), `test_ac19_empty_or_missing_url_field_shows_required_message`, `test_ac19_error_message_is_announced_and_linked_to_the_input`, `test_ac19_valid_submission_after_error_works` - AC-20: `test_ac20_result_screen_escapes_html_special_characters`, `test_ac20_error_screen_escapes_html_special_characters`, `test_ac20_double_quotes_cannot_break_out_of_attributes` - AC-21: `test_ac21_unknown_code_shows_404_html_with_message_and_home_link` - AC-22: `test_ac22_home_has_lang_and_viewport`, `test_ac22_result_has_lang_and_viewport`, `test_ac22_error_has_lang_and_viewport`, `test_ac22_not_found_has_lang_and_viewport`, `test_ac22_every_screen_links_the_stylesheet_and_brand_home_link` - AC-23: `test_ac23_code_from_form_result_redirects_to_original_url`, `test_ac23_form_and_api_share_the_same_store` - D-1: `test_d1_uppercase_scheme_is_accepted_and_kept_as_is` - D-2: `test_d2_whitespace_or_control_characters_are_rejected` (앞뒤 공백, 탭, 줄바꿈, CRLF, NUL, DEL, NBSP 등) - D-3: `test_d3_redirect_percent_encodes_only_non_ascii_characters`, `test_d3_redirect_keeps_existing_percent_escapes_while_encoding_non_ascii`, `test_ac10_redirect_keeps_ascii_characters_exactly`, `test_ac23_form_link_with_non_ascii_url_redirects_with_percent_encoding` - D-4: `test_d4_broken_or_non_object_json_body_is_422`, 그리고 AC-5~AC-8의 `{"detail": <문구>}` 비교 - D-5: `test_d5_any_unknown_path_is_the_same_404_html_screen`, `test_d5_not_found_is_html_even_for_json_clients` - D-7: `test_d7_input_is_plain_text_without_browser_validation` ## 설계서 해석이 필요했던 부분 - AC-17 "원래 URL이 보인다": 원래 URL이 링크인지는 검사하지 않았습니다. 파싱한 문서 텍스트에 URL이 들어 있는지만 봅니다(계획서의 `<p class="original-url">` 마크업은 고정하지 않았습니다). - AC-18 "복사 버튼": 텍스트가 `복사`인 `<button>`이 정확히 하나이고, `data-copy`가 단축 URL인지까지 확인합니다. `data-copy`는 계획서 4장의 마크업 요점에서 가져왔습니다. - AC-19의 접근성 속성(`p role="alert"`, 입력칸 `aria-invalid="true"`와 `aria-describedby`): 설계서가 아니라 계획서 4장과 목업 기준입니다. `test_ac19_error_message_is_announced_and_linked_to_the_input` 한 곳에만 모아 두었습니다. 이 마크업이 바뀌면 이 테스트만 고치면 됩니다. - 추가한 테스트 중 수용 기준이 아니라 계획서에서 온 것들입니다. 각 파일 맨 아래의 `/static/style.css` 서빙 확인과 `/links`가 web 라우터에 가려지지 않는지 확인(계획서 2장 라우터 순서), 모든 화면의 스타일시트 링크와 브랜드 링크(계획서 4장), D-7(입력칸 `type="text"`, `required` 없음)입니다. - AC-15 시각 비교: `created_at`이 초 단위로 잘리므로 "요청 전후 ±60초 이내"로 확인합니다. ## 남은 문제와 질문 - 없음. 다만 AC-22 중 "폭 375px에서 가로 스크롤 없음"은 HTML 응답만으로 검증할 수 없어 테스트하지 않았습니다(AC 번호가 있는 항목은 `lang`과 viewport까지입니다).

#6 main → tester [T-TASK] 05:13:42 UTC · 446자 · 약 192토큰 F1 테스트를 실행하고 판정해 줘. 테스트 루프 1회차다. - 설계서: docs/features/F1.md (AC-1~AC-23) - 해석 결정: docs/plans/F1-decisions.md (D-1~D-9). 설계서에 없는 동작이라도 이 결정 기록에 있으면 기준으로 삼아라. - 계획: docs/plans/F1-plan.md - 테스트: tests/test_api.py, tests/test_web.py, tests/conftest.py `uv run pytest -q`로 실행하고, 실패가 있으면 각각 code_bug / test_bug / spec_ambiguous로 분류해 네 정의의 보고 형식으로 보고해 줘. 린트(`uv run ruff check src tests`)와 포맷 확인(`uv run ruff format --check src tests`) 결과도 한 줄씩 덧붙여 줘.

#7 tester → main [R-DONE] 05:13:52 UTC · 193자 · 약 76토큰 ## 결과: PASS ## 요약: 통과 89 / 실패 0 / 에러 0 ## 실패 목록 없음 ## 린트/포맷 - ruff check: All checks passed! - ruff format --check: 11 files already formatted ## 변경 없음 확인 - git status: 출력 없음 (변경된 파일 없음, clean)

#8 main → reviewer [T-TASK] 05:14:11 UTC · 623자 · 약 291토큰 F1 코드 리뷰 1라운드를 해 줘. 리뷰 체크포인트 커밋은 166f2b6(HEAD)이고, 기준 스냅샷 e8f75ad 이후의 F1 변경 전체가 대상이다(`git diff e8f75ad..166f2b6`). - 설계서: docs/features/F1.md (AC-1~AC-23) - 계획: docs/plans/F1-plan.md - 해석 결정: docs/plans/F1-decisions.md (D-1~D-9). 결정 기록에 있는 동작은 설계서 위반으로 보지 말고, 결정 자체가 문제라고 판단하면 근거와 함께 지적해라. - 목업: docs/plans/mockups/F1-*.html - 코드: src/shortlink/ (main.py, codes.py, validation.py, storage.py, api.py, web.py, templates/, static/) - 테스트: tests/ (현재 89개 모두 통과) - 고정 계약: CLAUDE.md 참고로 implementer가 남긴 질문이 하나 있다: 짝 없는 서로게이트 문자(JSON "\ud800")가 든 URL이 검증을 통과해 저장 시 500이 날 수 있다는 것. 이것도 판단에 포함해 줘. 네 정의의 보고 형식(R-번호, 심각도)으로 보고해 줘.

#9 main → qa [T-TASK] 05:14:11 UTC · 560자 · 약 299토큰 F1 QA 1라운드를 해 줘. 리뷰 체크포인트 커밋은 166f2b6(HEAD)이다. 서버를 실제로 띄워 설계서 docs/features/F1.md의 AC-1~AC-23을 모두 HTTP 요청으로 검증해 줘. 해석 결정 docs/plans/F1-decisions.md(D-1~D-9)에 적힌 동작도 기준으로 삼는다(예: 공백이 든 URL 422, Location의 비ASCII만 퍼센트 인코딩, 없는 코드는 항상 404 HTML). 화면은 홈 → 폼 제출(성공/실패) → 결과 링크 → 리다이렉트 흐름으로 확인하고, HTML의 문구·링크·오류 표시를 목업(docs/plans/mockups/F1-home.html, F1-result.html, F1-error.html, F1-not-found.html)과 비교해 줘. /static/style.css, /static/copy.js가 제공되는지도 확인해라. AC-14는 같은 DB 파일로 서버를 재시작한 뒤 이전 코드로 리다이렉트되는지로 확인한다. 끝나면 서버를 반드시 종료하고 포트가 비었는지 확인해라. 네 정의의 보고 형식(Q-번호)으로 보고해 줘.

#10 main → security [T-TASK] 05:14:11 UTC · 599자 · 약 296토큰 F1 보안 점검 1라운드를 해 줘. 리뷰 체크포인트 커밋은 166f2b6(HEAD)이고, 기준 스냅샷 e8f75ad 이후 변경 전체가 대상이다(`git diff e8f75ad..166f2b6`). - 설계서: docs/features/F1.md (F1 범위: 생성, 검증, 리다이렉트, 웹 화면. 인증·요청 수 제한은 F3 범위 밖) - 해석 결정: docs/plans/F1-decisions.md (D-2 공백·제어 문자 거절, D-3 Location 헤더의 비ASCII 퍼센트 인코딩 등) - 코드: src/shortlink/ (validation.py, storage.py, api.py, web.py, templates/, static/copy.js) 특히 봐 줄 것: 스킴 검증 우회(대소문자, 앞쪽 공백/제어 문자, 유니코드), Location 헤더 주입, SQL 바인딩, 템플릿 XSS(속성값 포함, data-copy, href), 오류 응답의 내부 정보 노출, 짝 없는 서로게이트 문자 같은 입력으로 인한 500, bandit 결과. 범위 밖(F3)인 rate limit은 minor 제안으로만 적어라. 네 정의의 보고 형식(S-번호)으로 보고해 줘.

#11 reviewer → main [R-FINDINGS] 05:16:22 UTC · 4,531자 · 약 2,245토큰 ## 결과: 지적 4건 (blocker 0, major 1, minor 3) 검토 범위는 `git diff e8f75ad..166f2b6` 전체(src, templates, static, tests, plan/decisions/mockups)입니다. 규칙에 따라 읽기만 했고, 서버 실행이나 pytest/ruff 실행은 하지 않았습니다. 이전 판단의 근거는 코드를 읽어서 얻었고, 설치된 Starlette 소스도 함께 읽었습니다. AC-1~AC-23은 코드와 테스트 모두 빠짐없이 대응합니다. 고정 계약도 지켰습니다. `create_app` 시그니처는 그대로이고, 스키마 준비와 라우터 등록이 이 함수 안에서 끝납니다. `Settings`는 바뀌지 않았고, conftest에는 `count_links` 픽스처만 추가되었습니다. 템플릿 4개는 목업 4개와 마크업 구조, 클래스 이름, 문구, `<title>`이 일치하고, style.css는 목업 `<style>` 블록에서 목업 전용 부분을 뺀 것과 같습니다. `¦safe`와 `Markup`은 쓰지 않았고 자동 이스케이프가 켜져 있습니다. D-1~D-9 결정에는 문제가 없다고 봅니다. D-2(공백·제어 문자 거절)와 D-3(비ASCII만 퍼센트 인코딩)은 Location 헤더 안전성 측면에서 근거가 타당합니다. ## 지적 목록 ### R-1 [major] 짝 없는 서로게이트가 든 URL이 검증을 통과해 POST /links가 500을 냄 (implementer 질문에 대한 판단) - 위치: src/shortlink/validation.py:37-48, src/shortlink/api.py:24·33, src/shortlink/storage.py:53-56 - 문제: 질문에 적힌 문제가 실제로 생깁니다. `{"url": "https://example.com/\ud800"}`처럼 JSON 이스케이프로 보내도 되고, 본문에 UTF-8로 인코딩된 서로게이트 바이트 `ED A0 80`을 그대로 넣어도 됩니다. 두 경우 모두 `request.json()`이 짝 없는 서로게이트가 든 `str`를 돌려줍니다. Starlette는 `json.loads(body)`를 호출하고, 표준 `json.loads`는 bytes를 `'surrogatepass'`로 디코딩합니다. 이 문자는 `isspace()`가 아니고 `ord >= 0x20`이라서 D-2 검사에 걸리지 않습니다. `urlsplit`과 `hostname`도 예외 없이 통과합니다. 그 결과 `repository.create()`에서 sqlite3가 파라미터를 UTF-8로 바꾸다 `UnicodeEncodeError`를 내고, 아무도 잡지 않아 500이 됩니다. 커밋 전에 실패하므로 저장은 되지 않습니다. 폼 경로(`POST /`)는 영향이 없습니다. Starlette formparsers.py:115의 `unquote_plus`가 기본값 `errors='replace'`로 U+FFFD로 바꾸기 때문입니다. - 근거: 클라이언트 입력만으로 미처리 예외와 500을 일으킬 수 있습니다. 이런 문자열은 UTF-8로 저장할 수 없으니 "URL은 받은 그대로 저장"도 지킬 수 없습니다. 거절하는 수밖에 없고, D-4의 방침에 맞추면 잘못된 입력은 422여야 합니다. 설계서의 거절 목록에는 없는 경우이므로 결정 기록도 필요합니다. - 수정 제안: `validate_url`의 D-2 검사 근처에서 서로게이트(U+D800~U+DFFF)를 거절하고 422를 돌려주세요. 예를 들면 `try: value.encode("utf-8") except UnicodeEncodeError: raise URLValidationError(...)`입니다. 문구는 기존 "URL에 공백이나 제어 문자를 넣을 수 없습니다."를 다시 쓰거나 "URL에 사용할 수 없는 문자가 있습니다." 같은 새 문구를 정하면 됩니다. `validate_url` 안에 두어야 API와 폼이 같은 규칙을 씁니다. `docs/plans/F1-decisions.md`에 D-10으로 기록하고, test_api.py에 테스트 두 개를 추가해 주세요. 하나는 `content=b'{"url": "https://example.com/\\ud800"}'`를 보내 422와 행 수 0을 확인하고, 다른 하나는 원시 바이트 `\xed\xa0\x80`을 넣은 경우를 확인합니다. ### R-2 [minor] async 핸들러 안에서 동기 sqlite3 I/O를 호출함 - 위치: src/shortlink/api.py:33, src/shortlink/web.py:51·62 - 문제: `async def` 핸들러가 `repository.create()`와 `get()`을 직접 부릅니다. 이 메서드들은 `sqlite3.connect`, INSERT, commit을 동기로 실행하므로 그동안 이벤트 루프가 멈춥니다. 디스크가 느리거나 쓰기 잠금을 기다리는 동안(sqlite 기본 timeout 5초) 다른 요청도 모두 함께 멈춥니다. - 근거: FastAPI의 async 핸들러는 이벤트 루프 위에서 바로 실행됩니다. 계획서가 `async def`를 정한 이유는 `await request.json()`과 `await request.form()` 때문이었고, DB 호출을 루프에서 실행하라는 의도는 아니었습니다. - 수정 제안: `await run_in_threadpool(repo.create, url)`처럼 감싸 주세요(`starlette.concurrency`). `follow`는 await할 것이 없으니 `def`로 바꿔도 됩니다. F1 규모에서는 당장 장애가 날 수준은 아니어서 minor로 분류했습니다. ### R-3 [minor] 복사가 실패하거나 클립보드 API가 없으면 사용자에게 아무 반응이 없음 - 위치: src/shortlink/static/copy.js:5-7, 13 - 문제: `navigator.clipboard`가 없을 때와 `writeText`가 거부됐을 때 모두 아무 일도 하지 않습니다. `navigator.clipboard`는 보안 컨텍스트에서만 제공되므로 localhost가 아닌 http 배포(`SHORTLINK_BASE_URL=http://...`)에서는 없습니다. 이런 환경에서는 버튼을 눌러도 아무 반응이 없어 사용자가 복사됐는지 알 수 없습니다. - 근거: 설계서는 "복사" 버튼이 단축 URL을 클립보드에 복사한다고 정했습니다. 오류 없이 넘어가는 것은 의도된 동작(주석)이지만, 이 경우 기능 자체가 조용히 사라집니다. - 수정 제안: 실패할 때 단축 URL 링크의 텍스트를 선택해 수동 복사를 돕거나, `document.execCommand("copy")`로 대체하세요. 아니면 "복사하지 못했습니다" 같은 짧은 상태 문구를 보여 주세요. 목업은 성공 경로만 정했으므로, 문구를 추가한다면 결정 기록에 남겨 주세요. ### R-4 [minor] 템플릿 디렉터리 경로가 두 곳에 정의됨 - 위치: src/shortlink/main.py:25 (`TEMPLATES_DIR`, 사용되지 않음), src/shortlink/web.py:14 - 문제: main.py의 `TEMPLATES_DIR`는 스켈레톤에 처음부터 있던 상수인데 어디서도 쓰지 않습니다. 실제 템플릿 객체는 web.py에서 같은 경로를 다시 계산해 씁니다. 그래서 경로의 기준이 둘로 갈립니다. - 근거: 나중에 경로를 바꿀 때 한쪽만 고칠 위험이 있습니다. main이 web을 import하므로 web이 main에서 가져오면 순환 import가 됩니다. - 수정 제안: 경로 상수를 순환이 없는 모듈(예: 새 `shortlink/paths.py`나 `shortlink/__init__.py`)로 옮겨 main.py와 web.py가 함께 쓰게 하세요. 아니면 main.py의 상수를 쓰지 않는 상수라고 주석으로 밝혀 두세요. main.py는 고정 계약 파일이지만 상수를 옮기는 것은 확장 범위에 들어갑니다. ## 이전 지적 확인 (2라운드부터) - 해당 없음 (1라운드) 관련 파일: - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\src\shortlink\validation.py - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\src\shortlink\api.py - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\src\shortlink\storage.py - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\src\shortlink\web.py - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\src\shortlink\main.py - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\src\shortlink\static\copy.js - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\docs\plans\F1-decisions.md

#12 security → main [R-FINDINGS] 05:17:12 UTC · 5,509자 · 약 2,703토큰 ## 결과: 지적 5건 (blocker 0, major 1, minor 4) 대상은 `git diff e8f75ad..166f2b6`입니다(src/shortlink/ 전체와 템플릿, static/copy.js). 원격에서 악용할 수 있는 취약점(blocker)은 찾지 못했습니다. bandit은 `uv run bandit -r src -q`로 실행하면 Windows 애플리케이션 제어 정책(os error 4551)이 실행 파일을 차단합니다. 그래서 `uv run python -m bandit -r src -q`로 돌렸고, 출력 없이 exit 0으로 지적이 없었습니다. 직접 확인할 때는 scratchpad의 스크립트에서 TestClient를 썼고, 저장소 파일은 하나도 수정하지 않았습니다. ## 지적 목록 ### S-1 [major] 짝 없는 서로게이트 문자가 검증을 통과해 500 발생 - 위치: C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/validation.py:37 (검증 누락), C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/storage.py:53 (예외 발생 지점), C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/api.py:30-33 - 취약점: JSON 이스케이프 `\ud800`은 `json.loads`를 거치면 짝 없는 서로게이트가 됩니다. `validate_url`은 이 문자를 거르지 않습니다. 그 뒤 sqlite3가 INSERT하면서 UTF-8로 인코딩하다가 `UnicodeEncodeError: surrogates not allowed`를 냅니다. 이 예외는 처리되지 않습니다. 확인 결과 `{"url": "http://a.com/\ud800"}`와 `{"url": "http://\ud800.com/"}` 모두 500이었습니다. 저장된 행은 0건이고, 응답 본문은 일반적인 "Internal Server Error"뿐이라 내부 정보는 나가지 않습니다. 같은 값이 다른 경로로 저장되더라도 `web.py:22`의 `quote(char)`와 JSONResponse 인코딩에서 다시 500이 납니다. 웹 폼에서는 재현되지 않았습니다. urlencoded 값은 대체 문자(U+FFFD)로, multipart 값은 latin-1로 대체 디코딩되기 때문입니다. - 공격 시나리오: 인증 없이 누구나 이 요청 하나로 500을 반복해서 일으킬 수 있습니다. 오류 로그와 모니터링을 오염시킬 수 있고, D-8이 막으려던 "검증 중 예외로 500"과 같은 종류의 구멍입니다. 데이터가 오염되거나 정보가 새지는 않습니다. - 수정 제안: `validate_url`에서 `value.encode("utf-8")`을 시도하고, `UnicodeEncodeError`가 나면 422로 거절합니다(예: "URL에 쓸 수 없는 문자가 있습니다."). 또는 문자 검사 루프에 `0xD800 <= ord(char) <= 0xDFFF` 조건을 더합니다. API와 웹 양쪽의 회귀 테스트도 추가합니다. ### S-2 [minor] 깊게 중첩된 JSON 본문이 RecursionError로 500 - 위치: C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/api.py:23-26 - 취약점: `request.json()`이 `[`를 20만 개 이어 붙인 본문이나 `{"a":`를 반복한 본문을 받으면 `RecursionError`를 냅니다. `RecursionError`는 `ValueError`의 하위 클래스가 아니어서 `except ValueError`에 잡히지 않고 500이 됩니다. 응답은 일반 500이라 정보 노출은 없습니다. - 공격 시나리오: 인증 없이 작은 본문으로 500을 반복해서 일으킬 수 있습니다. 서버가 죽지는 않습니다. - 수정 제안: `except (ValueError, RecursionError)`로 바꿔 D-9 문구와 함께 422로 돌려줍니다. 장기적으로는 본문 크기 상한(S-4)과 함께 다룹니다. ### S-3 [minor] C1 제어 문자와 유니코드 서식 문자(양방향 제어 등)를 허용 - 위치: C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/validation.py:37 - 취약점: D-2는 U+0000~U+001F, U+007F, `isspace()`만 막습니다. 그래서 U+0080~U+009F(U+0085는 isspace라 거절됨), U+202E(RLO), U+200B(경로 안), U+00AD(소프트 하이픈) 같은 Cc/Cf 문자가 통과합니다. `Location` 헤더에서는 퍼센트 인코딩되므로(예: `%C2%9B`) 헤더 주입은 생기지 않습니다. 문제는 결과 화면(`result.html:15`)과 API 응답의 `url`에 이 문자들이 그대로 표시된다는 점입니다. - 공격 시나리오: 공격자가 RLO 같은 양방향 제어 문자로 "원래 URL" 표시를 뒤집어 다른 목적지처럼 보이게 하고, 그 단축 URL을 공유해 피싱에 씁니다. 공격자가 자기 입력만 꾸밀 수 있어서 영향은 작습니다. - 수정 제안: `unicodedata.category(char)`가 `Cc`, `Cf`, `Cs`이면 거절합니다. 이 규칙으로 S-1도 함께 막을 수 있습니다. 결정 기록(D-2)에 범위를 더해 둡니다. ### S-4 [minor] 생성 요청 수 제한과 본문 크기 제한이 없음 (F3 범위, 제안만) - 위치: C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/api.py:24, C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/web.py:38, C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/storage.py:42 - 취약점: `POST /links`와 `POST /`는 인증도 요청 수 제한도 없습니다. `request.json()`은 길이와 상관없이 본문 전체를 메모리에 읽습니다. URL 2,048자 제한도 글자 수 기준이라, 비ASCII 문자는 `Location`에서 최대 약 24KB까지 늘어날 수 있습니다(4바이트 문자 하나가 12자가 됨). 이러면 일부 프록시의 헤더 한도를 넘을 수 있습니다. - 공격 시나리오: 대량 생성으로 SQLite 파일이 무한정 커지거나, 거대한 본문으로 메모리를 소비하게 할 수 있습니다. 피싱 목적지를 대량으로 단축하는 데 쓰일 수도 있습니다(오픈 리다이렉트는 단축 서비스의 본래 기능이라 결함으로 보지 않습니다). - 수정 제안: F3에서 IP나 키별 rate limit을 둡니다. 그 전이라도 리버스 프록시나 미들웨어로 요청 본문 크기 상한(예: 16KB)을 거는 것을 검토합니다. ### S-5 [minor] 보안 응답 헤더 없음 - 위치: C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/main.py:29-40, C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/templates/base.html - 취약점: HTML 응답에 `Content-Security-Policy`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `frame-ancestors`(또는 `X-Frame-Options`)가 없습니다. 지금은 XSS 경로가 없으므로 방어를 겹겹이 두자는 제안입니다. - 공격 시나리오: 나중에 템플릿 실수로 XSS가 생겼을 때 막아 줄 장치가 없습니다. 폼 화면을 iframe에 넣는 클릭재킹도 가능합니다(영향은 작음). - 수정 제안: 인라인 스크립트가 없고 copy.js가 외부 파일이므로 `default-src 'self'; frame-ancestors 'none'` 수준의 CSP를 쉽게 적용할 수 있습니다. 응답 헤더를 붙이는 미들웨어를 하나 추가하면 됩니다. ## 문제 없음으로 확인한 항목 - 스킴 우회: `JaVaScRiPt:`, 앞쪽 `\x00`·공백·탭, `\ufeff`·`\u200b` 접두, `https\u200b://`, 전각 `ｈｔｔｐｓ`, `java\tscript:`는 모두 422였습니다. 브라우저가 상대 경로나 스킴 상대 경로로 해석할 수 있는 `http:\\evil.com`, `http:/\evil.com`, `https:evil.com`, `http://@`, `http://:80`, `http://[abc`도 모두 422였습니다. 참고로 `http://evil.com\@good.com`은 통과합니다. 파이썬은 호스트를 good.com으로, 브라우저는 evil.com으로 해석합니다. 지금은 호스트 허용 목록이 없어 영향이 없지만, 나중에 도메인 차단 목록을 도입한다면 이 파서 차이를 반드시 고려해야 합니다. - Location 헤더 주입: CR, LF, 제어 문자는 검증 단계에서 거절됩니다. `%0d%0a` 같은 퍼센트 인코딩된 형태는 ASCII 그대로 나가므로 주입이 되지 않습니다. 비ASCII는 D-3대로 인코딩됩니다(`/한글` → `/%ED%95%9C%EA%B8%80`). - SQL: storage.py의 모든 쿼리가 `?` 바인딩을 씁니다. `/' OR '1'='1`, `/a%00b`, `/%FF`, `/%ED%A0%80`은 모두 404였습니다. - XSS: Starlette `Jinja2Templates`가 `select_autoescape()`를 써서 .html 템플릿은 자동 이스케이프가 켜져 있습니다. `¦safe`나 `Markup`은 쓰지 않습니다. 오류 화면의 `value="..."`와 결과 화면의 원래 URL에서 `"`, `'`, `<`가 이스케이프되는 것을 확인했습니다. `href`와 `data-copy`에는 운영자 설정에서 온 `short_url`만 들어가고, 사용자 URL은 텍스트로만 표시됩니다. copy.js는 `textContent`만 쓰고 `innerHTML`은 쓰지 않습니다. - 정보 노출: 코드 충돌 한도 초과(RuntimeError)를 포함한 500 응답은 본문이 `text/plain` "Internal Server Error"뿐이라 traceback이 나가지 않습니다. `/static/../main.py`는 404였습니다. FastAPI 기본 `/docs`와 `/openapi.json`이 열려 있지만 노출되는 스키마가 최소 수준이라 따로 지적하지 않았습니다. - 코드 생성: `secrets.choice`로 62^7 공간에서 만들어 예측하기 어렵습니다. - 인증과 다른 사용자 링크 조작: F1 범위 밖(F3)이라 점검하지 않았습니다. ## 이전 지적 확인 (2라운드부터) - 해당 없음 (1라운드)

#13 qa → main [R-FINDINGS] 05:17:43 UTC · 5,104자 · 약 2,073토큰 ## 결과: 지적 3건 (blocker 0, major 1, minor 2) 서버는 정상 기동했고(임시 DB, 포트 8765), AC-1~AC-23이 모두 통과했습니다. 종료 확인: 8765 포트에 LISTEN 소켓이 없고 TIME_WAIT 항목만 남았습니다. 저장소 파일은 수정하지 않았습니다. ## 수용 기준 검증 ¦ 수용 기준 ¦ 요청 ¦ 기대 ¦ 실제 ¦ 판정 ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ AC-1 ¦ POST /links {"url":"https://example.com/path?q=1"} ¦ 201, code/short_url/url/created_at ¦ 201, 4개 필드 모두 있음 ¦ 통과 ¦ ¦ AC-2 ¦ 위 응답과 추가 응답 확인 ¦ 7자 영숫자, short_url=base_url/code ¦ `DQqlMrx`, `http://127.0.0.1:8765/DQqlMrx` ¦ 통과 ¦ ¦ AC-3 ¦ 위 응답의 url ¦ 요청 URL과 동일 ¦ 동일. `HTTPS://Example.com/A`, `a%20b#frag`, 비ASCII, `<>"` 모두 글자 그대로 ¦ 통과 ¦ ¦ AC-4 ¦ http://example.com ¦ 201 ¦ 201 ¦ 통과 ¦ ¦ AC-5 ¦ ftp:, javascript:, data:, mailto: ¦ 422 ¦ 모두 422 ("http:// 또는 https://로 시작하는 URL만 줄일 수 있습니다.") ¦ 통과 ¦ ¦ AC-6 ¦ {}, {"url":123}, {"url":""}, null ¦ 422 ¦ 422 (문구 "URL을 입력해 주세요." / "URL은 문자열이어야 합니다.") ¦ 통과 ¦ ¦ AC-7 ¦ https:// ¦ 422 ¦ 422 ("URL에 호스트(도메인)가 없습니다.") ¦ 통과 ¦ ¦ AC-8 ¦ 2048자 / 2049자 ¦ 201 / 422 ¦ 201 / 422 ("URL은 2,048자를 넘을 수 없습니다.") ¦ 통과 ¦ ¦ AC-9 ¦ 거절 요청 후 DB 확인 (API ftp, API 숫자, 폼 javascript:) ¦ 행 수 불변 ¦ links 행 수 117 -> 117 ¦ 통과 ¦ ¦ AC-10 ¦ GET /{code} ¦ 302, Location=원래 URL ¦ 302, `location: https://dup.example/` ¦ 통과 ¦ ¦ AC-11 ¦ GET /nope123 ¦ 404 ¦ 404 ¦ 통과 ¦ ¦ AC-12 ¦ 같은 URL 2회 ¦ 다른 코드, 둘 다 리다이렉트 ¦ `mavwieF`, `zevSTtq`, 둘 다 302 -> https://dup.example/ ¦ 통과 ¦ ¦ AC-13 ¦ 100회 연속 생성 ¦ 모두 다른 코드 ¦ 고유 코드 100개 ¦ 통과 ¦ ¦ AC-14 ¦ 같은 DB로 서버 재시작 후 이전 코드 GET ¦ 302 ¦ 재시작 후 3개 코드(`mavwieF`, `bpZGxnB`, `0GHZTPZ`) 모두 302와 올바른 Location ¦ 통과 ¦ ¦ AC-15 ¦ created_at ¦ UTC ISO 8601, 1분 이내 ¦ `2026-10-29T05:14:34Z` (서버 date 헤더와 동일) ¦ 통과 ¦ ¦ AC-16 ¦ GET / ¦ 200 text/html, form post "/", label+name=url, "줄이기" ¦ 모두 충족 ¦ 통과 ¦ ¦ AC-17 ¦ 폼 POST https://example.com/a?x=1&y=2 ¦ 200, href=단축 URL, 원래 URL 표시 ¦ 200, `<a class="short-url" href="http://127.0.0.1:8765/0GHZTPZ">`, 원래 URL 표시 (`&amp;`로 이스케이프) ¦ 통과 ¦ ¦ AC-18 ¦ 결과 화면 ¦ "복사" 버튼, `/`로 가는 "다른 URL 줄이기" ¦ `button.copy-button data-copy=...` "복사", `<a href="/">다른 URL 줄이기</a>`, `/static/copy.js` 로드 ¦ 통과 ¦ ¦ AC-19 ¦ 폼 POST ftp://..., 빈 값, https://, 앞 공백 URL ¦ 422 HTML, 오류 문구, 값 유지, 미저장 ¦ 422, `<p class="error" role="alert">`, `value="ftp://files.example.com/report.pdf"` 유지, 행 수 불변 ¦ 통과 ¦ ¦ AC-20 ¦ `<script>alert(1)</script>` 등 ¦ 이스케이프 ¦ 오류 화면 `value="&lt;script&gt;..."`, 결과 화면 `&lt;script&gt;`. 서버가 넣은 `<script src="/static/copy.js">` 외에 원문 태그 없음 ¦ 통과 ¦ ¦ AC-21 ¦ GET /nope123 ¦ 404 HTML, 안내 문구, 홈 링크 ¦ 404 text/html, "링크를 찾을 수 없습니다", `<a href="/">홈으로 가기</a>` ¦ 통과 ¦ ¦ AC-22 ¦ 4개 화면 ¦ html lang="ko", viewport ¦ 4개 화면 모두 있음 ¦ 통과 ¦ ¦ AC-23 ¦ 폼으로 만든 코드 `0GHZTPZ` ¦ 302 ¦ 302 -> https://example.com/a?x=1&y=2 (재시작 후에도 동일) ¦ 통과 ¦ ¦ D-1 ¦ HTTPS://Example.com/A ¦ 허용, 그대로 저장 ¦ 201, Location도 동일 ¦ 통과 ¦ ¦ D-2 ¦ 공백, 탭 계열, \r\n, NUL, DEL, U+00A0, U+0085, U+2028, 앞 공백 ¦ 422 ¦ 모두 422 ("URL에 공백이나 제어 문자를 넣을 수 없습니다.") ¦ 통과 ¦ ¦ D-3 ¦ `https://예시.com/경로?q=한글`, `https://a.com/😀<>"` ¦ 응답은 원문, Location은 비ASCII만 인코딩 ¦ 응답 원문 그대로. Location `https://%EC%98%88%EC%8B%9C.com/%EA%B2%BD%EB%A1%9C?q=%ED%95%9C%EA%B8%80`, `https://a.com/%F0%9F%98%80<>"` 이고 ASCII 문자는 그대로 ¦ 통과 ¦ ¦ D-4/D-9 ¦ 깨진 JSON, 배열 본문, form-urlencoded로 /links ¦ 422 + detail ¦ 422 + 한국어 detail ¦ 통과 ¦ ¦ D-5 ¦ /nope123, /abcdefg, /favicon.ico, Accept: application/json ¦ 항상 404 HTML ¦ 404 text/html ¦ 통과 (아래 Q-2 예외 있음) ¦ ¦ D-8 ¦ http://[abc ¦ 422 호스트 문구 ¦ 422 "URL에 호스트(도메인)가 없습니다." ¦ 통과 ¦ ¦ 정적 파일 ¦ /static/style.css, /static/copy.js ¦ 200 ¦ 200, text/css / text/javascript ¦ 통과 ¦ ¦ 목업 비교 ¦ 홈, 결과, 오류, 404 ¦ 문구, 구조, 링크 일치 ¦ 제목, 설명, 라벨, 플레이스홀더, 오류 `p.error#url-error role=alert`, `aria-invalid`, `aria-describedby`, 404 문구까지 일치. 목업 전용 note는 제외되어 있고 style은 `/static/style.css`로 분리됨 ¦ 통과 ¦ ## 지적 목록 ### Q-1 [major] 짝 없는 서로게이트 문자가 든 URL에서 500 - 재현: `POST /links`, 본문 `{"url":"https://a.com/\ud800"}` (유효한 JSON 이스케이프) - 기대: 422 거절 (D-4, 설계서 검증 규칙). 서버 오류가 나면 안 됩니다. - 실제: `500 Internal Server Error` (본문 "Internal Server Error"). 서버 로그에 `storage.py create`에서 `UnicodeEncodeError: 'utf-8' codec can't encode character '\ud800'`가 남았습니다. 행은 저장되지 않았습니다(행 수 117 유지). 같은 문자를 폼으로 보내는 경우는 확인하지 못했습니다(폼 입력은 UTF-8로 디코딩되어 서로게이트가 들어오기 어려움). - 수정 제안: 검증 단계에서 `url.encode("utf-8")` 실패(UnicodeEncodeError)나 서로게이트 범위(U+D800~U+DFFF) 문자를 거절합니다. 문구는 D-2의 "공백이나 제어 문자" 또는 새 문구를 쓰면 되고, 결정 기록에 추가하길 권합니다. ### Q-2 [minor] 슬래시가 든 경로의 404가 JSON으로 나옴 - 재현: `curl -i http://127.0.0.1:8765/a/b` - 기대: D-5 "코드 형식이 아닌 경로도 같은 404 화면" (404 HTML) - 실제: `404 Not Found`, `content-type: application/json` (FastAPI 기본 `{"detail":"Not Found"}`). `/nope123`, `/favicon.ico`는 HTML 404입니다. - 수정 제안: 전역 404 예외 핸들러로 모든 미일치 경로에 HTML 404를 돌려줍니다. ### Q-3 [minor] 끝에 슬래시가 붙은 경로가 307로 리다이렉트됨 - 재현: `curl -i http://127.0.0.1:8765/nope/`, `curl -i http://127.0.0.1:8765/bpZGxnB/` - 기대: 없는 코드는 404 HTML (D-5). 존재하는 코드의 `/code/`는 설계서에 규정이 없습니다. - 실제: `307 Temporary Redirect`, `location: http://127.0.0.1:8765/nope`. 없는 코드를 먼저 307로 보낸 뒤 404를 돌려줍니다. 참고로 `HEAD /{code}`는 405입니다. 설계서 범위 밖이라 지적하지 않고 기록만 합니다. - 수정 제안: `redirect_slashes=False`로 바꿔 `/nope/`가 바로 404 HTML이 되게 합니다. 의도한 동작이면 결정 기록에 남겨 주세요. ## 이전 지적 확인 (2라운드부터) - 해당 없음 (1라운드) 참고: 서버 로그의 traceback은 Q-1 재현 한 건뿐입니다. 사용한 임시 DB는 `/tmp/tmp.6uqi5Upe1M/qa.db`(Git Bash 경로)입니다.

#14 main → implementer [T-FIX] 05:18:12 UTC · 805자 · 약 393토큰 리뷰 1라운드 major 1건을 고쳐 줘. reviewer R-1, security S-1, qa Q-1이 같은 문제를 지적했다. 문제: POST /links에 {"url": "https://example.com/\ud800"}처럼 짝 없는 서로게이트가 든 URL을 보내면 validate_url을 통과하고, storage.create의 sqlite3 INSERT에서 UnicodeEncodeError가 나서 500이 된다. 본문에 UTF-8 서로게이트 바이트(\xed\xa0\x80)를 그대로 넣어도 json.loads가 surrogatepass로 디코딩해 같은 결과가 나온다. 결정(docs/plans/F1-decisions.md D-10, 계획서 3장 검사 순서 표 4-1 행): URL에 서로게이트 문자(U+D800~U+DFFF)가 하나라도 있으면 URLValidationError로 거절, 문구는 정확히 `URL에 쓸 수 없는 문자가 있습니다.`. 검사 위치는 D-2 공백·제어 문자 검사 바로 다음, 스킴 검사 전. validate_url 안에 두어 API와 폼이 같은 규칙을 쓰게 한다. 다른 Cc/Cf 문자 거절(S-3)이나 그 밖의 minor 지적은 이번에 반영하지 않는다. tests/는 test-writer가 동시에 회귀 테스트를 추가하니 건드리지 마라. 끝나면 ruff check/format 하고, 직접 TestClient로 두 경우(JSON 이스케이프, 원시 바이트)가 422인지 확인한 뒤 보고 형식으로 보고해 줘. Address this before completing your current task.

#15 main → test-writer [T-FIX] 05:18:15 UTC · 674자 · 약 306토큰 리뷰 1라운드 결과로 새 결정 D-10이 생겼다. 회귀 테스트를 tests/test_api.py에 추가해 줘(implementer가 동시에 src를 고치는 중이다). D-10(docs/plans/F1-decisions.md, 계획서 3장 표 4-1 행): URL에 서로게이트 문자(U+D800~U+DFFF)가 있으면 422, 본문 {"detail": "URL에 쓸 수 없는 문자가 있습니다."}, 저장 행 수 0. 추가할 테스트: 1. JSON 이스케이프: content=b'{"url": "https://example.com/\\ud800"}' (headers content-type application/json) → 422, detail 문구, count_links()==0 2. 원시 바이트: 본문에 UTF-8 인코딩된 서로게이트 바이트 b'\xed\xa0\x80'을 그대로 넣은 경우 → 422, 행 수 0 3. 호스트 부분의 서로게이트(예: "http://\ud800.com/")도 422 (가능하면 parametrize로 묶어도 된다.) 폼 경로는 서로게이트가 U+FFFD로 바뀌어 재현되지 않으니 테스트하지 않아도 된다. ruff check/format tests 후 보고 형식으로 보고해 줘. Address this before completing your current task.

#16 implementer → main [R-DONE] 05:18:32 UTC · 940자 · 약 486토큰 ## 결과: 완료 ## 변경 파일 - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\src\shortlink\validation.py: `validate_url`에 서로게이트 검사를 추가함. U+D800~U+DFFF 문자가 하나라도 있으면 `URLValidationError("URL에 쓸 수 없는 문자가 있습니다.")`를 낸다. 위치는 공백·제어 문자 검사 바로 다음, `urlsplit`과 스킴 검사 앞이다. 함수 docstring의 검사 순서도 갱신함. - 그 밖의 파일은 바꾸지 않았다. 검사가 `validate_url` 안에 있어서 API와 폼이 같은 규칙을 쓴다. ## 구현한 수용 기준 - 이번 수정은 R-1/S-1/Q-1 지적(D-10, 계획서 표 4-1행)에 대한 것이다. AC-9(거절된 요청은 저장하지 않음)와 AC-19를 서로게이트 입력에도 지키게 됨: `validation.py`. - TestClient로 직접 확인한 결과: - JSON 이스케이프 `"\ud800"`를 보내면 422이고 `detail`은 `URL에 쓸 수 없는 문자가 있습니다.` - 원시 UTF-8 서로게이트 바이트 `\xed\xa0\x80`를 본문에 넣어도 422이고 같은 문구 - 정상 비ASCII URL(`https://예시.com/😀`, 이모지는 정상적인 비BMP 문자)은 여전히 201 - 두 거절 뒤 저장소의 링크 수는 정상 요청 1건뿐이라 거절 요청은 저장되지 않음 - `uv run ruff check src`는 통과했고 `uv run ruff format src`는 변경 없음. pytest는 돌리지 않았다(tests/는 건드리지 않음). ## 계획에 없던 판단 - 없음 ## 남은 문제와 질문 - 없음. S-3(다른 Cc/Cf 문자 거절)과 그 밖의 minor 지적은 지시대로 반영하지 않았다.

#17 test-writer → main [R-DONE] 05:18:45 UTC · 1,264자 · 약 618토큰 ## 결과: 완료 D-10 회귀 테스트를 `tests/test_api.py`에 추가했습니다. `uv run ruff check tests`와 `uv run ruff format tests`를 실행했고 둘 다 문제 없습니다. 전체 `uv run pytest`는 96개 통과입니다. 이 실행은 implementer의 `src/shortlink/validation.py` 수정이 이미 들어간 상태에서 한 것입니다. ## 변경 파일 - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\tests\test_api.py: D-10 테스트 3개(케이스 7개)를 추가했습니다. 위치는 `test_d2_...`와 `test_ac9_all_rejected_...` 사이입니다. - 이전 보고의 다른 파일(`conftest.py`, `test_web.py`)은 이번에 바꾸지 않았습니다. ## 수용 기준과 테스트 대응 - D-10 JSON 이스케이프 서로게이트: `test_d10_json_escaped_surrogate_is_rejected` - 케이스 4개: `\ud800`이 경로에 있는 경우, 낮은 서로게이트 `\udfff`, 호스트 부분(`http://\ud800.com/`), 스킴 앞. - 모두 422, 본문 `{"detail": "URL에 쓸 수 없는 문자가 있습니다."}`, `count_links() == 0`을 확인합니다. - D-10 원시 바이트: `test_d10_raw_surrogate_bytes_are_rejected` - 케이스 2개: 경로와 호스트에 `b'\xed\xa0\x80'`을 그대로 넣습니다. - 422, `detail`이 문자열, 행 수 0을 확인합니다. - 추가로 `test_d10_valid_surrogate_pair_escape_is_still_accepted`를 넣었습니다. `\ud83d\ude00`은 짝이 맞는 이스케이프라서 한 글자(U+1F600)이고, 201로 생성되어 `url`이 그대로 돌아오는지 확인합니다. 과잉 거절을 막는 회귀 테스트입니다. ## 설계서 해석이 필요했던 부분 - 원시 바이트 케이스는 `detail` 문구를 고정하지 않았습니다. 본문이 UTF-8로 디코딩되지 않으면 "깨진 JSON"(D-4)으로 처리될 수도 있고 D-10 문구로 처리될 수도 있는데, 결정 문서가 어느 쪽인지 정하지 않았기 때문입니다. 422와 행 수 0만 요구합니다. - 폼 경로 테스트는 요청하신 대로 넣지 않았습니다. ## 남은 문제와 질문 - 없음

#18 main → tester [T-RERUN] 05:18:50 UTC · 271자 · 약 110토큰 리뷰 1라운드 수정 후 테스트를 다시 실행해 줘. 변경: src/shortlink/validation.py에 서로게이트 문자 거절 추가(결정 D-10, docs/plans/F1-decisions.md), tests/test_api.py에 D-10 테스트 추가. 이전과 같이 uv run pytest -q, ruff check, ruff format --check 결과를 보고 형식으로 알려 줘. Address this before completing your current task.

#19 tester → main [R-DONE] 05:19:01 UTC · 412자 · 약 172토큰 ## 결과: PASS ## 요약: 통과 96 / 실패 0 / 에러 0 ## 실패 목록 없음 ## 린트/포맷 - ruff check: All checks passed! - ruff format --check: 11 files already formatted ## 변경 없음 확인 - git status: 아래 5개 파일이 수정된 상태로 나옴. 이 파일들은 내가 바꾼 것이 아니고, 이번 수정에서 코디네이터나 다른 역할이 바꾼 것으로 보임. 나는 어떤 파일도 수정하지 않았음. - docs/plans/F1-decisions.md - docs/plans/F1-plan.md - docs/plans/mockups/F1-index.html - src/shortlink/validation.py - tests/test_api.py

#20 main → reviewer [T-REREVIEW] 05:19:16 UTC · 399자 · 약 210토큰 F1 코드 리뷰 2라운드다. 직전 리뷰 체크포인트는 166f2b6, 이번 체크포인트는 36183ce(HEAD)이다. 두 가지만 봐 줘: ① R-1(서로게이트 500)이 해결됐는지 ② `git diff 166f2b6..36183ce`(validation.py 서로게이트 검사, test_api.py D-10 테스트, 결정 D-10 기록, 계획서 표 4-1 행, 목업 index 문구 추가)에 새 문제가 있는지. R-2~R-4 minor는 이번 라운드에서 반영하지 않기로 했으니 다시 보고하지 않아도 된다(이전 지적 확인 칸에 "미반영(minor)"로 적으면 충분). 테스트는 96개 모두 통과한다. 보고 형식은 이전과 같다. Address this before completing your current task.

#21 main → qa [T-REREVIEW] 05:19:18 UTC · 469자 · 약 238토큰 F1 QA 2라운드다. 직전 리뷰 체크포인트는 166f2b6, 이번은 36183ce(HEAD). 변경분은 `git diff 166f2b6..36183ce --stat`로 확인해라(서로게이트 거절 D-10 추가). 서버를 새 임시 DB로 다시 띄워 ① Q-1이 해결됐는지(POST /links {"url":"https://a.com/\ud800"} 및 원시 바이트 \xed\xa0\x80 → 422, detail "URL에 쓸 수 없는 문자가 있습니다.", 미저장) ② 변경과 관련된 동작(정상 비ASCII/이모지 URL은 여전히 201과 리다이렉트, 기존 검증 문구 유지)만 다시 확인해 줘. Q-2, Q-3 minor는 반영하지 않기로 했으니 "미반영(minor)"로만 적어라. 끝나면 서버 종료와 포트 해제를 확인하고 이전 형식으로 보고해 줘. Address this before completing your current task.

#22 main → security [T-REREVIEW] 05:19:21 UTC · 285자 · 약 140토큰 F1 보안 점검 2라운드다. 직전 리뷰 체크포인트는 166f2b6, 이번은 36183ce(HEAD). ① S-1(서로게이트 500)이 해결됐는지 ② `git diff 166f2b6..36183ce`(validation.py의 서로게이트 거절, 결정 D-10)에 새 취약점이나 우회가 있는지만 봐 줘. S-2~S-5 minor는 이번에 반영하지 않기로 했으니 "미반영(minor)"로만 적어라. 이전 형식으로 보고해 줘. Address this before completing your current task.

#23 reviewer → main [R-FINDINGS] 05:19:38 UTC · 1,848자 · 약 832토큰 ## 결과: 지적 1건 (blocker 0, major 0, minor 1) R-1은 해결되었습니다. 이번 변경분(`git diff 166f2b6..36183ce`)에서는 minor 1건만 나왔습니다. 규칙대로 읽기 전용으로만 확인했고, 테스트(96개 통과)는 다시 돌리지 않았습니다. ## 지적 목록 ### R-5 [minor] 원시 서로게이트 바이트 테스트가 오류 문구를 확인하지 않음 - 위치: tests/test_api.py `test_d10_raw_surrogate_bytes_are_rejected` (추가된 블록의 두 번째 테스트) - 문제: 이 테스트는 `isinstance(response.json()["detail"], str)`만 확인합니다. 같은 파일의 JSON 이스케이프 테스트와 D-2 테스트는 `== {"detail": MSG_...}`로 문구까지 맞춰 봅니다. - 근거: 표준 `json.loads(bytes)`는 `'surrogatepass'`로 디코딩합니다. 그래서 `\xed\xa0\x80`도 `\ud800`이 든 `str`이 되고, `validate_url`의 D-10 검사에 걸려 `URL에 쓸 수 없는 문자가 있습니다.`가 나와야 합니다. 그런데 지금 단언으로는 다른 경로로 422가 나도 통과합니다. 예를 들어 Starlette가 디코딩 방식을 바꿔 본문 형식 오류(D-9 문구)가 나오는 경우입니다. 그러면 D-10 경로가 실제로 검증되지 않습니다. - 수정 제안: `assert response.json() == {"detail": MSG_SURROGATE}`로 강화하세요. 일부러 느슨하게 둔 것이라면 이유를 주석으로 남겨 주세요. ## 이전 지적 확인 - R-1: 해결. - src/shortlink/validation.py에 D-2 검사 바로 다음, `urlsplit` 앞에 `any(0xD800 <= ord(char) <= 0xDFFF ...)` 검사가 들어가 422를 돌려줍니다. - `validate_url`에 있으므로 API와 폼이 같은 규칙을 씁니다. - 테스트가 다루는 경우: JSON 이스케이프(상위·하위 서로게이트, 호스트 위치, 스킴 앞), 원시 UTF-8 바이트, 정상 서로게이트 쌍 `\ud83d\ude00` 허용. 원시 바이트 테스트의 단언이 약한 점은 R-5로 따로 적었습니다. - 문서: 결정 D-10(docs/plans/F1-decisions.md), 계획서 검사 순서 표 4-1 행(docs/plans/F1-plan.md), 목업 목록 문구(docs/plans/mockups/F1-index.html)가 같은 문구와 같은 순서로 맞습니다. - D-10 결정 자체도 타당하다고 봅니다. 그대로 저장할 수 없는 값이라 거절이 유일한 선택입니다. - R-2: 미반영(minor) - R-3: 미반영(minor) - R-4: 미반영(minor) 관련 파일: - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\src\shortlink\validation.py - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\tests\test_api.py - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\docs\plans\F1-decisions.md - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\docs\plans\F1-plan.md - <HOME>\Documents\dev\agent-pipeline-lab-runs\F1-auto-r2\docs\plans\mockups\F1-index.html

#24 qa → main [R-FINDINGS] 05:19:56 UTC · 1,720자 · 약 830토큰 ## 결과: 지적 0건 (blocker 0, major 0, minor 0). 반영하지 않기로 한 Q-2, Q-3 minor 2건은 "미반영(minor)"로 남습니다. 서버는 36183ce(HEAD)로 새 임시 DB에 띄웠습니다. 종료 후 8765 포트에 LISTEN 소켓이 없습니다(0건 확인). 저장소 파일은 수정하지 않았습니다. ## 수용 기준 검증 (변경분 관련만) ¦ 항목 ¦ 요청 ¦ 기대 ¦ 실제 ¦ 판정 ¦ ¦---¦---¦---¦---¦---¦ ¦ D-10 / Q-1 ¦ POST /links `{"url":"https://a.com/\ud800"}` ¦ 422, "URL에 쓸 수 없는 문자가 있습니다." ¦ 422, 같은 문구 ¦ 통과 ¦ ¦ D-10 / Q-1 ¦ POST /links `\udc00x` (낮은 서로게이트) ¦ 422 ¦ 422, 같은 문구 ¦ 통과 ¦ ¦ D-10 / Q-1 ¦ 원시 바이트 `\xed\xa0\x80`가 든 JSON 본문 ¦ 422, 같은 문구 ¦ 422, 같은 문구 ¦ 통과 ¦ ¦ 미저장 ¦ 위 3건과 이전 거절 요청 후 DB 행 수 ¦ 서로게이트 요청분은 저장 안 됨 ¦ 최종 행 수 5. 성공 요청 5건(폼 이모지 1, 폼 원시 바이트 1, JSON 정상 3)과 일치 ¦ 통과 ¦ ¦ 정상 비ASCII/이모지 ¦ `https://예시.com/경로?q=한글😀` ¦ 201, 원문 그대로 ¦ 201, url 원문 그대로 ¦ 통과 ¦ ¦ 정상 서로게이트 쌍 ¦ JSON `😀` (이모지 😀) ¦ 201 ¦ 201, url `https://a.com/😀` ¦ 통과 ¦ ¦ 리다이렉트 ¦ 위 비ASCII 코드 GET ¦ 302, 비ASCII만 퍼센트 인코딩 ¦ `location: https://%EC%98%88%EC%8B%9C.com/%EA%B2%BD%EB%A1%9C?q=%ED%95%9C%EA%B8%80%F0%9F%98%80` ¦ 통과 ¦ ¦ 폼 이모지 ¦ POST / `url=https://a.com/😀` ¦ 200 결과 화면 ¦ 200, 단축 URL 링크 표시 ¦ 통과 ¦ ¦ 폼 원시 바이트 ¦ POST / `url=https%3A%2F%2Fa.com%2F%ED%A0%80` (잘못된 UTF-8) ¦ 500이 아니면 됨 ¦ 200 (대체 문자로 디코딩되어 저장됨). 500 아님 ¦ 통과 (참고 사항 있음) ¦ ¦ 기존 문구 유지 ¦ ftp:, 빈 문자열, `https://`, 공백 포함, 숫자 ¦ 기존 문구 ¦ 각각 "http:// 또는 https://로 시작하는 URL만…", "URL을 입력해 주세요.", "URL에 호스트(도메인)가 없습니다.", "URL에 공백이나 제어 문자를 넣을 수 없습니다.", "URL은 문자열이어야 합니다." ¦ 통과 ¦ ¦ 서버 로그 ¦ traceback 개수 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 통과 ¦ ## 지적 목록 - 없음. 참고: 폼으로 잘못된 UTF-8 바이트를 보내면 대체 문자(U+FFFD)로 디코딩되어 그대로 201 상당으로 저장됩니다. 500은 나지 않고 설계서 위반도 아니므로 지적하지 않고 기록만 합니다. ## 이전 지적 확인 - Q-1: 해결 — `\ud800`, `\udc00x`, 원시 바이트 `\xed\xa0\x80` 모두 422와 D-10 문구로 거절됩니다. 미저장이고 서버 로그에 traceback도 없습니다. 정상 비ASCII, 이모지, 서로게이트 쌍은 계속 201과 리다이렉트됩니다. - Q-2: 미반영(minor) - Q-3: 미반영(minor)

#25 security → main [R-FINDINGS] 05:20:02 UTC · 1,626자 · 약 822토큰 ## 결과: 지적 0건 (blocker 0, major 0, minor 0) S-1은 해결됐습니다. 이번 변경분(`git diff 166f2b6..36183ce`)에서 새 취약점이나 우회는 찾지 못했습니다. 이 라운드는 S-1 확인과 이번 diff만 봤습니다. S-2~S-5는 지시대로 아래에 "미반영(minor)"로만 적었습니다. 따로 실행한 결과로는 `uv run python -m bandit -r src -q`가 출력 없이 exit 0이었고, `uv run pytest`는 96개가 모두 통과했습니다. bandit을 python 모듈로 실행한 이유는 1라운드와 같습니다. bandit 실행 파일을 애플리케이션 제어 정책이 차단합니다. 저장소 파일은 수정하지 않았습니다. ## 지적 목록 - 없음 ## 이전 지적 확인 - S-1: 해결 - 수정 위치: C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/validation.py:40-42. D-2 공백·제어 문자 검사 다음, `urlsplit`과 스킴 검사 전에 서로게이트(U+D800~U+DFFF) 검사가 들어갔습니다. - 확인한 입력: HEAD 36183ce에서 API로 보냈습니다. - 경로의 짝 없는 high(`\ud800`), 경로의 짝 없는 low(`\udfff`), 순서가 뒤집힌 쌍(`\ude00\ud83d`), 끝에 붙은 high(`\udbff`), 호스트 안의 서로게이트, 스킴 앞의 서로게이트: 모두 422 "URL에 쓸 수 없는 문자가 있습니다." - 서로게이트와 `\u0000`을 함께 넣은 경우: 앞선 D-2 검사에서 422 - 저장된 행: 거절된 요청은 하나도 저장되지 않았습니다(count는 정상 요청 1건뿐). - 회귀 없음: 정상적인 서로게이트 쌍 `\ud83d\ude00`은 `json.loads`가 U+1F600 한 글자로 합치므로 201이 나고, 리다이렉트도 `Location: http://a.com/%F0%9F%98%80`으로 정상입니다. - 웹 폼: `%ED%A0%80`은 Starlette가 U+FFFD로 바꿔 디코딩하므로 처음부터 서로게이트가 들어오지 않습니다(200). 500은 없습니다. - 우회 가능성: 파이썬 `str`가 UTF-8로 인코딩하지 못하는 경우는 서로게이트 코드 포인트뿐이므로, 이 검사로 S-1 경로는 모두 막힙니다. `web.py`의 `quote()`와 JSONResponse 인코딩도 같은 원인이라 함께 막혔습니다. - S-2: 미반영(minor). 깊게 중첩된 JSON이 RecursionError로 500을 내는 문제로, C:<HOME>/Documents/dev/agent-pipeline-lab-runs/F1-auto-r2/src/shortlink/api.py:23-26은 바뀌지 않았습니다. - S-3: 미반영(minor). D-10의 "범위"에 기록만 됐습니다. C1 제어 문자와 양방향 제어 같은 Cc/Cf 범주는 여전히 허용됩니다. - S-4: 미반영(minor). rate limit과 본문 크기 제한은 F3 범위입니다. - S-5: 미반영(minor). 보안 응답 헤더(CSP, nosniff, frame-ancestors)가 아직 없습니다.

#26 main → doc-keeper [T-TASK] 05:20:48 UTC · 797자 · 약 364토큰 F1(단축 URL 생성과 리다이렉트) 구현이 끝났다. 서비스 문서와 CHANGELOG를 갱신하고 기능 커밋 하나를 만들어 줘. - 기준: 실제 코드 src/shortlink/ (api.py, web.py, validation.py, storage.py, config.py, templates/), 설계서 docs/features/F1.md, 해석 결정 docs/plans/F1-decisions.md(D-1~D-10, 검증 규칙과 오류 문구), 실행 보고서 docs/plans/F1-report.md - docs/service.md: 화면 목록과 사용 흐름(홈 / 결과 / 입력 오류 / 찾을 수 없음), API(POST /links 요청·응답 예시, 422 예시와 오류 문구 목록, GET /{code} 302/404), 환경 변수(SHORTLINK_DB_PATH, SHORTLINK_BASE_URL와 기본값), 서버 실행 명령 - CHANGELOG.md: F1 항목 - 그 다음 `git add -A --sparse`로 남은 변경(실행 보고서 docs/plans/F1-report.md 포함)을 모두 담아 커밋한다. 메시지 첫 줄은 `F1: <한 줄 요약>`, 빈 줄, 변경 요점 목록. 체크포인트 커밋은 3개(d829929, 166f2b6, 36183ce)였다고 적어라. 커밋 메시지 맨 끝에 빈 줄 다음 `Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>`을 붙여라. - git push, 브랜치 변경, 이력 수정은 하지 않는다. 보고는 네 정의의 보고 형식으로.

#27 doc-keeper → main [R-DONE] 05:21:39 UTC · 794자 · 약 395토큰 ## 결과: 완료 ## 갱신한 문서 - docs/service.md: 서버 실행과 환경 변수(기본값), 화면 목록과 사용 흐름, URL 검증 규칙, API(POST /links 요청·201·422 예시, 422 오류 문구 전체 목록, GET /{code} 302·404), 저장 방식 - CHANGELOG.md: F1 항목 신규 작성 (추가 기능, 범위 밖 항목) - docs/plans/F1-report.md: 실행 보고서를 커밋에 포함 (파일 자체는 수정하지 않음) ## 커밋 - 1ac3fb8 F1: 단축 URL 생성 API, 리다이렉트, 웹 화면 구현 - 포함된 파일 수: 3 (CHANGELOG.md, docs/plans/F1-report.md, docs/service.md) - 메시지 본문에 체크포인트 커밋 3개(d829929, 166f2b6, 36183ce) 기록 ## 확인 필요 - 커밋 맨 끝 Co-Authored-By 줄은 지시받은 `Claude Opus 5.5`가 아니라 `Claude Haiku 5.5 <noreply@anthropic.com>`으로 적었다. 실제 실행 모델이 Haiku 5.5이고 하네스 지시도 Haiku 5.5였기 때문이다. Opus로 바꿔야 하면 알려 달라. 이력 수정 금지 조건 때문에 직접 고치지 않았다. - `git add -A --sparse`는 실행했고 경고만 있었다(CRLF 변환 안내). 작업 폴더는 sparse 상태가 아니라는 메시지가 나왔지만 스테이징과 커밋은 정상이다. - git push는 하지 않았다. 브랜치는 그대로 run/F1-auto-r2다.

# 부록 B. 자료 위치

| 자료 | 위치 (github.com/dpcivl/agent-pipeline-lab) |
| --- | --- |
| 파이프라인 설계 | docs/00-pipeline-design.md |
| 역할 정의 (서브에이전트 시스템 프롬프트) | .claude/agents/*.md |
| 파이프라인 진행 절차 (메인 세션 지침) | .claude/skills/run-feature/SKILL.md |
| 실행별 메시지 원문 | research/runs/F*/<모드>/r*/messages/ |
| 실행별 토큰·비용 | 같은 폴더의 usage.csv, agents.csv, summary.md |
| 실행별 산출물 (계획, 보고서, 목업, 문서) | 같은 폴더의 artifacts/ |
| 고정 비용 측정 | research/runs/P2/results.md |
| 기능별 비교 | research/runs/F1/compare.md, research/runs/F2/compare.md |